PREFÁCIO

O Hazuni Care nasceu com o propósito de utilizar a tecnologia para aproximar pessoas, organizar cuidados e oferecer uma plataforma inteligente de assistência. Mais do que um aplicativo, ele é um ecossistema digital pensado para simplificar rotinas, apoiar usuários e fornecer informações de forma segura e acessível.

Este livro reúne a documentação oficial do projeto e servirá como referência para analistas, desenvolvedores, designers, administradores e futuros colaboradores. Seu objetivo é registrar cada decisão técnica e funcional, permitindo a evolução contínua do sistema.

Ao longo dos capítulos serão apresentados os conceitos do projeto, sua arquitetura, regras de negócio, experiência do usuário, estrutura do banco de dados, estratégias de monetização e planejamento das futuras versões.

SUMÁRIO

PARTE I – FUNDAMENTOS DO PROJETO

Capítulo 1 – História do Hazuni Care

Capítulo 2 – Objetivos do Projeto

Capítulo 3 – Problemas que o Sistema Resolve

Capítulo 4 – Público-Alvo

Capítulo 5 – Missão, Visão e Valores

Capítulo 6 – Identidade da Marca

PARTE II – DOCUMENTAÇÃO FUNCIONAL

Documento 001 – Visão Geral do Projeto

Documento 002 – Fluxograma Geral do Sistema

Documento 003 – Arquitetura do Banco de Dados

Documento 004 – UX/UI das Telas

Documento 005 – Manual Completo das Funcionalidades

Documento 006 – Regras de Negócio

Documento 007 – Jornada do Usuário

Documento 008 – Perfis de Usuários

Documento 009 – Segurança e Privacidade

Documento 010 – Plano Premium

Documento 011 – Monetização

Documento 012 – Roadmap das Versões Futuras

PARTE III – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Arquitetura do Sistema

APIs

Estrutura Backend

Estrutura Frontend

Estrutura do Banco de Dados

Infraestrutura

Hospedagem

Segurança

Logs

Backup

Escalabilidade

PARTE IV – MANUAIS

Manual do Desenvolvedor

Manual do Administrador

Manual do Usuário

Manual de Implantação

Manual de Atualizações

CAPÍTULO 1

A HISTÓRIA DO HAZUNI CARE

1.1 Introdução

O Hazuni Care é um projeto concebido para unir tecnologia, organização e inteligência artificial em uma única plataforma de assistência. Sua proposta é oferecer uma experiência moderna, intuitiva e segura para o gerenciamento de informações e serviços, reduzindo a complexidade das tarefas do dia a dia e aumentando a eficiência dos usuários.

O desenvolvimento do projeto parte do princípio de que a tecnologia deve ser uma ferramenta de apoio às pessoas, tornando processos mais simples e confiáveis.

1.2 Como surgiu o projeto

A ideia do Hazuni Care surgiu da necessidade de criar uma solução centralizada, capaz de integrar funcionalidades que normalmente estão distribuídas em diversos sistemas e aplicativos.

O objetivo é disponibilizar um ambiente único, com interface amigável e recursos inteligentes, permitindo que o usuário encontre rapidamente as informações e ferramentas de que precisa.

1.3 Filosofia do projeto

Os pilares do Hazuni Care são:

- Simplicidade;

- Segurança;

- Acessibilidade;

- Inteligência;

- Organização;

- Confiabilidade;

- Evolução contínua.

Cada funcionalidade será desenvolvida considerando esses princípios.

1.4 Objetivo principal

O objetivo central do Hazuni Care é construir uma plataforma digital robusta, escalável e intuitiva, capaz de integrar serviços, automatizar tarefas e oferecer suporte inteligente ao usuário.

Entre as metas do projeto estão:

- Centralizar funcionalidades em um único ambiente;

- Reduzir o tempo gasto com atividades repetitivas;

- Melhorar a experiência do usuário;

- Garantir proteção dos dados;

- Facilitar futuras integrações com outros sistemas;

- Utilizar inteligência artificial para auxiliar na tomada de decisões e na organização das informações.

1.5 Visão de longo prazo

O Hazuni Care foi planejado para crescer de forma modular. Isso significa que novas funcionalidades poderão ser incorporadas sem comprometer a estrutura existente.

A visão é transformar o projeto em uma plataforma completa, composta por:

- Aplicativo para dispositivos móveis;

- Plataforma web;

- Painel administrativo;

- APIs públicas e privadas;

- Integração com serviços externos;

- Recursos avançados de inteligência artificial;

- Sistema de notificações e automações;

- Ferramentas de análise e relatórios.

1.6 Princípios de desenvolvimento

Todo o desenvolvimento seguirá boas práticas de engenharia de software:

- Arquitetura organizada;

- Código modular;

- Documentação contínua;

- Testes automatizados sempre que possível;

- Controle de versões;

- Escalabilidade;

- Segurança desde a concepção do sistema.

1.7 Missão

Desenvolver uma plataforma tecnológica que simplifique processos, ofereça suporte inteligente e proporcione uma experiência confiável, acessível e eficiente para seus usuários.

1.8 Visão

Ser reconhecido como uma referência em soluções digitais de assistência inteligente, inovação e qualidade, evoluindo continuamente para atender às necessidades de seus usuários.

1.9 Valores

- Ética;

- Transparência;

- Inovação;

- Compromisso com o usuário;

- Segurança da informação;

- Qualidade;

- Inclusão;

- Melhoria contínua.

CAPÍTULO 2

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PROJETO

2.1 Introdução

Todo grande sistema nasce para solucionar um problema real. O Hazuni Care não foi concebido apenas como um aplicativo, mas como uma plataforma inteligente e escalável, capaz de evoluir continuamente e se adaptar às necessidades dos usuários.

Este capítulo define os objetivos estratégicos que orientarão todas as decisões de desenvolvimento, design, infraestrutura e expansão do projeto.

2.2 Objetivo Geral

O objetivo geral do Hazuni Care é desenvolver uma plataforma digital moderna que concentre serviços, informações e recursos inteligentes em um único ambiente, oferecendo uma experiência segura, intuitiva e eficiente.

O sistema deverá funcionar como um ecossistema integrado, permitindo que diferentes módulos trabalhem em conjunto sem comprometer desempenho ou segurança.

2.3 Objetivos Específicos

Entre os objetivos específicos do projeto estão:

- Desenvolver uma interface moderna e intuitiva;

- Criar uma arquitetura escalável;

- Garantir alta disponibilidade do sistema;

- Implementar autenticação segura;

- Possibilitar integrações futuras com APIs externas;

- Utilizar Inteligência Artificial como ferramenta de apoio ao usuário;

- Automatizar processos repetitivos;

- Disponibilizar relatórios e estatísticas em tempo real;

- Criar um painel administrativo completo;

- Oferecer uma experiência consistente entre dispositivos móveis e web.

2.4 Problemas que o Hazuni Care busca resolver

Muitos usuários utilizam diversos aplicativos diferentes para organizar informações e executar tarefas, o que gera fragmentação de dados e perda de produtividade.

O Hazuni Care pretende resolver esse cenário por meio da centralização de funcionalidades.

Principais problemas identificados:

- Informações espalhadas em vários sistemas;

- Dificuldade de organização;

- Interfaces complexas;

- Baixa integração entre plataformas;

- Falta de automação;

- Pouco uso de inteligência artificial como apoio às decisões;

- Excesso de etapas para realizar tarefas simples.

2.5 Solução Proposta

O Hazuni Care será desenvolvido como uma plataforma modular, permitindo que novos recursos sejam adicionados ao longo do tempo.

A solução proposta contempla:

- Aplicativo mobile;

- Plataforma web;

- Painel administrativo;

- Banco de dados centralizado;

- APIs próprias;

- Sistema de notificações;

- Assistente inteligente;

- Gestão de usuários e permissões;

- Dashboard com indicadores;

- Sistema de configurações personalizadas.

2.6 Público-Alvo

O projeto foi pensado para atender diferentes perfis de usuários.

Usuário Final

Pessoa que utiliza diariamente o sistema para acessar funcionalidades e acompanhar informações.

Administrador

Responsável pelo gerenciamento do sistema, usuários e configurações.

Equipe Técnica

Desenvolvedores, designers e analistas que mantêm e evoluem a plataforma.

Parceiros

Instituições ou empresas que possam integrar seus serviços ao Hazuni Care por meio de APIs ou módulos específicos.

2.7 Objetivos Tecnológicos

A arquitetura do sistema deverá priorizar:

- Escalabilidade;

- Segurança;

- Modularização;

- Alto desempenho;

- Facilidade de manutenção;

- Facilidade de integração;

- Baixo acoplamento entre componentes.

2.8 Objetivos de Experiência do Usuário (UX)

O sistema deverá proporcionar uma experiência simples e eficiente.

Diretrizes:

- Navegação intuitiva;

- Poucos cliques para executar tarefas;

- Interface responsiva;

- Acessibilidade;

- Design moderno;

- Feedback visual das ações;

- Tempos reduzidos de carregamento.

2.9 Objetivos de Segurança

A segurança será tratada como requisito fundamental.

O projeto deverá incluir:

- Autenticação robusta;

- Criptografia de dados sensíveis;

- Controle de acesso por perfis;

- Registro de logs;

- Monitoramento de atividades;

- Backups automáticos;

- Recuperação de desastres;

- Proteção contra ataques comuns em aplicações web e mobile.

2.10 Objetivos Financeiros

Para garantir sustentabilidade, o Hazuni Care deverá contar com um modelo de monetização equilibrado.

Fontes de receita planejadas:

- Assinatura Premium;

- Licenciamento para empresas;

- Parcerias estratégicas;

- Recursos exclusivos para clientes corporativos;

- Serviços adicionais agregados.

2.11 Objetivos de Crescimento

O sistema será planejado para crescer em etapas.

Fase 1 — MVP (Produto Mínimo Viável)

- Cadastro de usuários;

- Login;

- Perfil;

- Painel inicial;

- Funcionalidades essenciais;

- Banco de dados estruturado.

Fase 2 — Consolidação

- Dashboard avançado;

- Notificações inteligentes;

- Relatórios;

- Melhorias de desempenho;

- Integrações iniciais.

Fase 3 — Expansão

- Inteligência Artificial avançada;

- APIs públicas;

- Recursos colaborativos;

- Automações;

- Integrações com serviços externos.

Fase 4 — Plataforma Completa

- Ecossistema integrado;

- Aplicativos especializados;

- Ferramentas analíticas;

- Marketplace de integrações;

- Ambiente preparado para grande volume de usuários.

2.12 Indicadores de Sucesso (KPIs)

O acompanhamento do projeto utilizará indicadores como:

Técnicos

- Tempo médio de resposta;

- Disponibilidade do sistema;

- Taxa de erros;

- Consumo de recursos.

Operacionais

- Número de usuários ativos;

- Frequência de uso;

- Retenção de usuários;

- Crescimento mensal.

Financeiros

- Receita recorrente;

- Conversão para o plano Premium;

- Custo de aquisição de clientes;

- Retorno sobre investimento.

2.13 Princípios de Desenvolvimento

Toda implementação deverá seguir princípios como:

- Código limpo;

- Arquitetura modular;

- Documentação atualizada;

- Testes contínuos;

- Versionamento;

- Revisão de código;

- Segurança por padrão;

- Escalabilidade planejada.

2.14 Visão de Futuro

A visão de longo prazo é transformar o Hazuni Care em uma plataforma inteligente de referência, capaz de integrar serviços, automatizar processos e oferecer uma experiência digital de alta qualidade para diferentes públicos.

O projeto será estruturado para evoluir continuamente, incorporando novas tecnologias e funcionalidades sem perder sua essência: facilitar a vida das pessoas por meio da inovação, da organização e da confiança.

CAPÍTULO 3

ANÁLISE ESTRATÉGICA COMPLETA DO PROJETO HAZUNI CARE

3.1 Introdução

Nenhum grande sistema é desenvolvido apenas com base em programação. Antes da primeira linha de código, é necessário compreender o problema que será resolvido, o público que utilizará a plataforma, os riscos envolvidos e as oportunidades de crescimento.

O Hazuni Care foi idealizado como uma plataforma inteligente e escalável, preparada para evoluir continuamente. Sua construção deve ser guiada por planejamento estratégico, arquitetura sólida e foco na experiência do usuário.

Este capítulo apresenta uma análise completa do projeto, servindo como base para todas as decisões técnicas e administrativas.

3.2 Conceito do Projeto

O Hazuni Care é uma plataforma digital que reúne funcionalidades, informações e recursos inteligentes em um único ambiente, reduzindo a fragmentação de dados e simplificando a rotina do usuário.

O conceito central do projeto é:

"Criar uma plataforma inteligente, segura e intuitiva que acompanhe o usuário e facilite sua vida por meio da tecnologia."

3.3 Problema Identificado

Atualmente, muitos usuários precisam utilizar diversos aplicativos e sistemas diferentes para realizar tarefas do dia a dia.

Isso gera problemas como:

- Falta de organização;

- Perda de informações importantes;

- Interfaces diferentes para cada serviço;

- Necessidade de vários logins;

- Dificuldade de localizar dados;

- Baixa integração entre plataformas;

- Retrabalho.

O Hazuni Care busca minimizar esses desafios oferecendo uma experiência centralizada e eficiente.

3.4 Solução Proposta

A plataforma será composta por módulos independentes, permitindo evolução contínua e manutenção simplificada.

Entre as principais características estão:

- Aplicativo para dispositivos móveis;

- Plataforma web responsiva;

- Painel administrativo;

- Sistema de autenticação seguro;

- Banco de dados estruturado;

- Inteligência Artificial integrada;

- Notificações inteligentes;

- Relatórios e dashboards;

- Arquitetura preparada para expansão.

3.5 Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos do Hazuni Care incluem:

- Centralizar funcionalidades;

- Melhorar a experiência do usuário;

- Automatizar tarefas repetitivas;

- Garantir segurança dos dados;

- Facilitar integrações futuras;

- Construir uma plataforma escalável;

- Possibilitar monetização sustentável;

- Apoiar decisões por meio de inteligência artificial.

3.6 Público-Alvo

O projeto foi concebido para atender diferentes perfis de usuários.

Usuário Comum

Utiliza o sistema para acessar recursos e acompanhar informações.

Necessidades

- Facilidade de uso;

- Rapidez;

- Segurança;

- Interface intuitiva.

Administrador

Responsável pela gestão da plataforma.

Necessidades

- Controle de usuários;

- Relatórios;

- Configurações;

- Auditoria;

- Estatísticas.

Desenvolvedor

Responsável pela evolução do sistema.

Necessidades

- Código organizado;

- Documentação;

- APIs bem definidas;

- Arquitetura modular.

3.7 Análise SWOT

Forças (Strengths)

- Projeto moderno;

- Arquitetura escalável;

- Possibilidade de IA integrada;

- Interface amigável;

- Estrutura modular;

- Potencial de crescimento.

Fraquezas (Weaknesses)

- Alto esforço inicial de desenvolvimento;

- Necessidade de documentação constante;

- Dependência de infraestrutura estável;

- Curva de aprendizagem para novos colaboradores.

Oportunidades (Opportunities)

- Crescimento do mercado de soluções digitais;

- Expansão do uso de inteligência artificial;

- Possibilidade de parcerias institucionais;

- Oferta de serviços premium;

- Integração com novas tecnologias.

Ameaças (Threats)

- Concorrência;

- Mudanças regulatórias;

- Ataques cibernéticos;

- Custos de infraestrutura;

- Evolução rápida das tecnologias.

3.8 Benchmark

Para orientar a evolução do Hazuni Care, recomenda-se observar boas práticas de plataformas consolidadas, analisando aspectos como:

- Organização da interface;

- Facilidade de navegação;

- Desempenho;

- Segurança;

- Recursos de personalização;

- Experiência do usuário;

- Integração entre módulos.

O objetivo não é copiar soluções existentes, mas aprender com práticas reconhecidas e adaptá-las à identidade do projeto.

3.9 Personas

Persona 1 — Ana

Idade: 28 anos

Profissão: Servidora pública

Objetivo:

Encontrar rapidamente informações e utilizar uma plataforma simples e confiável.

Dificuldades:

- Pouco tempo;

- Excesso de aplicativos;

- Interfaces complicadas.

Persona 2 — Carlos

Idade: 40 anos

Profissão: Gestor

Objetivo:

Acompanhar indicadores e administrar usuários.

Necessidades:

- Relatórios;

- Painéis;

- Controle de permissões;

- Auditoria.

Persona 3 — Marina

Idade: 23 anos

Profissão: Desenvolvedora

Objetivo:

Manter e expandir o sistema.

Necessidades:

- Código limpo;

- APIs documentadas;

- Estrutura organizada;

- Boas práticas de engenharia.

3.10 Casos de Uso

Caso 01

Usuário realiza cadastro.

Fluxo:

Acessar sistema → Informar dados → Validar informações → Criar conta → Confirmar cadastro.

Caso 02

Usuário realiza login.

Fluxo:

Tela inicial → Inserir credenciais → Autenticação → Redirecionamento para a página inicial.

Caso 03

Administrador gerencia usuários.

Fluxo:

Login administrativo → Lista de usuários → Consulta → Alteração → Registro em log.

Caso 04

Usuário consulta informações.

Fluxo:

Menu → Pesquisa → Resultado → Visualização → Histórico.

3.11 Requisitos Funcionais

O sistema deverá permitir:

- Cadastro;

- Login;

- Recuperação de senha;

- Edição de perfil;

- Gerenciamento de permissões;

- Pesquisa de informações;

- Notificações;

- Relatórios;

- Dashboard;

- Configurações;

- Administração do sistema.

3.12 Requisitos Não Funcionais

O sistema deverá apresentar:

- Alta disponibilidade;

- Boa performance;

- Escalabilidade;

- Segurança;

- Facilidade de manutenção;

- Responsividade;

- Compatibilidade com múltiplos navegadores;

- Código documentado.

3.13 Matriz de Riscos

| Risco | Impacto | Probabilidade | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Falha de servidor | Alto | Média | Redundância e monitoramento |
| Ataque cibernético | Alto | Média | Criptografia, autenticação e auditoria |
| Crescimento de usuários | Médio | Alta | Arquitetura escalável |
| Mudanças de requisitos | Médio | Alta | Desenvolvimento modular |
| Erros de integração | Médio | Média | Testes automatizados |

3.14 Estratégia de Implantação

Etapa 1

Planejamento

- Definição do escopo;

- Modelagem do banco;

- Prototipação;

- Arquitetura.

Etapa 2

Desenvolvimento

- Front-end;

- Back-end;

- APIs;

- Banco de dados;

- Integrações.

Etapa 3

Testes

- Testes unitários;

- Testes integrados;

- Testes de desempenho;

- Testes de segurança.

Etapa 4

Implantação

- Configuração da infraestrutura;

- Publicação;

- Monitoramento;

- Correções iniciais.

Etapa 5

Evolução Contínua

- Novas funcionalidades;

- Otimizações;

- Atualizações de segurança;

- Expansão do ecossistema.

3.15 Indicadores de Sucesso

Serão acompanhados indicadores como:

- Número de usuários ativos;

- Tempo médio de resposta;

- Disponibilidade da plataforma;

- Taxa de retenção;

- Satisfação dos usuários;

- Conversão para recursos premium;

- Quantidade de erros críticos;

- Tempo médio de resolução de incidentes.

3.16 Conclusão

O Hazuni Care foi concebido para ser uma plataforma robusta, moderna e preparada para crescer ao longo dos anos. Sua arquitetura modular, foco na experiência do usuário e planejamento estratégico permitem que o projeto evolua de forma organizada, mantendo segurança, desempenho e facilidade de manutenção.

Este capítulo estabelece as bases estratégicas do projeto e servirá como referência para as próximas etapas de documentação e desenvolvimento.

CAPÍTULO 4

ARQUITETURA COMPLETA DO HAZUNI CARE

4.1 Introdução

A arquitetura de software define como todos os componentes do sistema irão trabalhar em conjunto. Ela é responsável por garantir que o aplicativo seja seguro, escalável, organizado e de fácil manutenção.

No Hazuni Care, a arquitetura foi planejada para permitir crescimento contínuo, possibilitando a inclusão de novos módulos sem necessidade de reconstrução do sistema.

Sua principal característica é a modularidade, permitindo que cada componente tenha responsabilidades bem definidas e possa evoluir independentemente.

4.2 Visão Geral da Arquitetura

O Hazuni Care será dividido em cinco grandes camadas:

USUÁRIO

│

▼

Front-end (Web/App)

│

▼

API / Backend

│

┌───────────┼───────────┐

▼           ▼           ▼

Banco de Dados     IA      Serviços Externos

│           │           │

└───────────┴───────────┘

│

▼

Painel Administrativo

Cada camada possui funções específicas e se comunica por interfaces bem definidas.

4.3 Camada de Apresentação (Front-end)

É a parte visível do sistema, responsável pela interação com o usuário.

Objetivos

- Interface intuitiva;

- Navegação rápida;

- Responsividade;

- Acessibilidade;

- Boa experiência de uso.

Componentes

- Tela Splash;

- Tela de Login;

- Cadastro;

- Recuperação de Senha;

- Home;

- Perfil;

- Configurações;

- Notificações;

- Chat com IA;

- Área Premium;

- Painel Administrativo.

4.4 Camada de Negócio (Backend)

Esta camada concentra toda a lógica do sistema.

Responsabilidades:

- Validação de dados;

- Controle de permissões;

- Regras de negócio;

- Processamento das requisições;

- Comunicação com banco de dados;

- Integração com IA;

- Geração de relatórios;

- Auditoria.

Nenhuma regra importante deverá ficar apenas no front-end; elas serão aplicadas no backend para maior segurança.

4.5 Camada de Dados

Todos os dados serão armazenados de forma estruturada.

Principais entidades

Usuários

- ID

- Nome

- E-mail

- Senha (hash)

- Foto

- Status

- Data de criação

- Último acesso

Perfis

- ID

- Nome do perfil

- Permissões

- Descrição

Sessões

- Token

- Data de login

- Data de expiração

- Dispositivo

- Endereço IP (quando aplicável)

Configurações

- Tema

- Idioma

- Preferências

- Notificações

Logs

- ID

- Usuário

- Ação realizada

- Data

- Hora

- Resultado

4.6 Arquitetura da Inteligência Artificial

A IA será um dos principais diferenciais do Hazuni Care.

Ela atuará como uma camada de apoio, auxiliando o usuário em tarefas e consultas.

Funções previstas

- Responder perguntas;

- Auxiliar na navegação;

- Explicar funcionalidades;

- Gerar resumos;

- Produzir documentos;

- Organizar informações;

- Sugerir ações com base no contexto fornecido pelo usuário.

A IA não substituirá o sistema principal; ela funcionará como um serviço integrado que potencializa a experiência de uso.

4.7 Arquitetura de APIs

Toda comunicação entre interface e servidor deverá ocorrer por APIs.

Exemplo de fluxo

Usuário

↓

Front-end

↓

API

↓

Backend

↓

Banco de Dados

↓

Resposta

↓

Front-end

↓

Usuário

Exemplos de endpoints

Autenticação

POST /login

POST /cadastro

POST /logout

POST /recuperar-senha

Perfil

GET /perfil

PUT /perfil

DELETE /perfil

Configurações

GET /configuracoes

PUT /configuracoes

4.8 Estrutura de Pastas do Projeto

Uma sugestão de organização é:

hazuni-care/

│

├── frontend/

│   ├── assets/

│   ├── components/

│   ├── pages/

│   ├── layouts/

│   ├── services/

│   ├── hooks/

│   ├── utils/

│   └── styles/

│

├── backend/

│   ├── controllers/

│   ├── routes/

│   ├── services/

│   ├── middleware/

│   ├── models/

│   ├── repositories/

│   ├── validators/

│   └── config/

│

├── database/

│

├── docs/

│

├── tests/

│

├── scripts/

│

└── README.md

Essa separação facilita a manutenção e a colaboração entre equipes.

4.9 Fluxo de Funcionamento

Usuário

↓

Login

↓

Autenticação

↓

Validação

↓

Carregamento do Perfil

↓

Tela Inicial

↓

Escolha de Funcionalidade

↓

Processamento

↓

Banco de Dados

↓

Resposta

↓

Exibição ao Usuário

4.10 Segurança

O sistema deverá adotar boas práticas, como:

- Criptografia de senhas;

- Controle de acesso por perfis;

- Registro de auditoria;

- Proteção contra tentativas de acesso indevido;

- Backups periódicos;

- Validação de entradas de dados;

- Uso de conexões seguras (HTTPS).

4.11 Escalabilidade

A arquitetura foi planejada para crescer sem necessidade de reescrita completa.

Isso permitirá:

- Inclusão de novos módulos;

- Integração com APIs externas;

- Aumento do número de usuários;

- Distribuição de carga entre serviços;

- Evolução contínua da plataforma.

4.12 Padrões de Desenvolvimento

Todo o código deverá seguir padrões definidos para facilitar manutenção e qualidade.

Convenções

- Nomes claros e consistentes;

- Funções com responsabilidade única;

- Componentes reutilizáveis;

- Documentação de APIs;

- Versionamento em Git;

- Revisão de código antes de integração;

- Testes automatizados sempre que possível.

4.13 Roadmap Técnico

Fase 1

- Estrutura do projeto;

- Banco de dados;

- Sistema de autenticação;

- Interface inicial.

Fase 2

- Painel administrativo;

- Relatórios;

- Notificações;

- Configurações avançadas.

Fase 3

- Inteligência Artificial integrada;

- APIs públicas e privadas;

- Automações;

- Dashboards inteligentes.

Fase 4

- Ecossistema completo;

- Integrações com novos serviços;

- Recursos avançados de análise;

- Expansão para novas plataformas.

4.14 Conclusão

A arquitetura do Hazuni Care foi concebida para oferecer organização, segurança e capacidade de evolução. Ao separar responsabilidades em camadas e módulos, o projeto ganha flexibilidade para incorporar novas funcionalidades ao longo do tempo, mantendo uma base sólida e de fácil manutenção.

CAPÍTULO 5

ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DAS FUNCIONALIDADES DO HAZUNI CARE

5.1 Introdução

Este capítulo descreve detalhadamente todas as funcionalidades previstas para o Hazuni Care. Seu objetivo é servir como referência para desenvolvedores, designers, testadores e administradores, garantindo que todos compreendam exatamente o comportamento esperado do sistema.

Cada funcionalidade deverá possuir:

- Objetivo;

- Regras de negócio;

- Fluxo de utilização;

- Permissões;

- Validações;

- Tratamento de erros;

- Integração com banco de dados;

- Integração com APIs;

- Critérios de aceite.

5.2 Estrutura Geral do Sistema

O sistema será composto pelos seguintes módulos:

HAZUNI CARE

├── Autenticação
├── Cadastro
├── Perfil
├── Dashboard
├── Assistente IA
├── Agenda
├── Notificações
├── Documentos
├── Pesquisa
├── Relatórios
├── Configurações
├── Administração
├── Premium
├── Segurança
└── Auditoria

Cada módulo poderá evoluir de forma independente, mantendo integração com os demais.

MÓDULO 1 — AUTENTICAÇÃO

Objetivo

Garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso ao sistema.

Funcionalidades

- Login

- Cadastro

- Logout

- Recuperação de senha

- Alteração de senha

- Verificação de sessão

- Encerramento automático por inatividade

Fluxo

Abrir aplicativo

↓

Tela inicial

↓

Login

↓

Validação

↓

Banco de dados

↓

Autenticação

↓

Home

Validações

E-mail

- Obrigatório

- Formato válido

- Não pode conter espaços

Senha

- Obrigatória

- Mínimo de caracteres definido pelo sistema

- Deve ser armazenada de forma criptografada (hash)

- Nunca será salva em texto puro

Mensagens previstas

Login realizado com sucesso.

ou

Usuário ou senha inválidos.

ou

Conta bloqueada.

MÓDULO 2 — CADASTRO

Objetivo

Permitir a criação de uma nova conta.

Campos previstos

- Nome completo

- E-mail

- Senha

- Confirmação da senha

- Foto de perfil (opcional)

- Telefone (opcional)

- Aceite dos termos de uso

Fluxo

Cadastro

↓

Preenchimento

↓

Validação

↓

Criação da conta

↓

Banco de dados

↓

Confirmação

↓

Login

Regras

Não permitir e-mails duplicados.

Senhas devem coincidir.

Campos obrigatórios devem ser preenchidos.

MÓDULO 3 — PERFIL

Objetivo

Permitir ao usuário administrar suas informações.

O usuário poderá

Editar:

- Nome

- Foto

- Senha

- Preferências

- Idioma

- Tema

Visualizar:

- Data de cadastro

- Último acesso

- Histórico de atividades

Permissões

Usuário comum:

✔ Editar próprio perfil

Administrador:

✔ Editar qualquer perfil

MÓDULO 4 — HOME

A Home será o centro de navegação do sistema.

Ela deverá apresentar:

- Saudação personalizada;

- Atalhos rápidos;

- Notificações;

- Resumo das atividades;

- Botão para IA;

- Botão para configurações;

- Menu lateral ou inferior, dependendo da plataforma.

MÓDULO 5 — ASSISTENTE IA HAZUNI

Objetivo

Disponibilizar um assistente inteligente integrado ao sistema.

Capacidades previstas

Responder perguntas.

Gerar textos.

Explicar funcionalidades.

Auxiliar na navegação.

Organizar informações.

Criar resumos.

Gerar listas.

Auxiliar em planejamento.

Produzir documentos.

Fluxo

Usuário

↓

Pergunta

↓

IA

↓

Processamento

↓

Resposta

↓

Histórico

Recursos futuros

Modo voz.

Modo offline (quando tecnicamente viável).

Memória personalizada conforme configurações do usuário.

Sugestões inteligentes baseadas nas funcionalidades do sistema.

MÓDULO 6 — NOTIFICAÇÕES

O sistema deverá possuir um centro de notificações.

Tipos:

- Informativas

- Alertas

- Atualizações

- Lembretes

- Avisos administrativos

Cada notificação deverá possuir:

- ID

- Data

- Hora

- Prioridade

- Status

- Usuário destinatário

MÓDULO 7 — PESQUISA

O sistema deverá possuir busca global.

Exemplo:

Pesquisar...

↓

IA interpreta

↓

Busca

↓

Resultados

↓

Filtros

Filtros:

- Data

- Categoria

- Tipo

- Relevância

MÓDULO 8 — DOCUMENTOS

Permitir:

- Criar documentos

- Editar documentos

- Salvar

- Exportar

- Compartilhar

- Organizar por categorias

Tipos previstos

Texto

PDF

Word

Planilhas

Imagens

MÓDULO 9 — DASHBOARD

O Dashboard apresentará indicadores.

Exemplo:

Usuários

Atividades

Notificações

Uso da IA

Relatórios

Configurações

MÓDULO 10 — RELATÓRIOS

Relatórios poderão ser gerados por:

- Período

- Usuário

- Categoria

- Atividade

- Estatísticas

Exportação:

✔ PDF

✔ Excel

✔ CSV

✔ Impressão

MÓDULO 11 — CONFIGURAÇÕES

O usuário poderá configurar:

Tema

Idioma

Notificações

Privacidade

Segurança

Conta

Preferências

MÓDULO 12 — ÁREA PREMIUM

Recursos exclusivos poderão incluir:

- IA mais avançada;

- Geração ampliada de documentos;

- Relatórios avançados;

- Armazenamento adicional;

- Recursos experimentais;

- Atendimento prioritário.

MÓDULO 13 — PAINEL ADMINISTRATIVO

O administrador poderá:

Gerenciar usuários;

Gerenciar permissões;

Visualizar estatísticas;

Emitir relatórios;

Administrar notificações;

Monitorar atividades;

Gerenciar configurações globais.

MÓDULO 14 — SISTEMA DE LOGS

Todas as ações críticas deverão gerar registros.

Exemplo:

Usuário

↓

Ação

↓

Log

↓

Banco

↓

Auditoria

Cada log deverá conter:

- ID

- Usuário

- Data

- Hora

- Ação

- Resultado

- Origem

- Observações

MÓDULO 15 — SEGURANÇA

Implementações previstas:

- Criptografia de dados sensíveis;

- Controle de permissões por perfil;

- Auditoria;

- Sessões seguras;

- Proteção contra tentativas de acesso indevido;

- Backup periódico;

- Monitoramento de eventos críticos.

5.3 Critérios Gerais de Qualidade

Todo módulo deverá atender aos seguintes requisitos:

- Interface consistente;

- Tempo de resposta adequado;

- Documentação atualizada;

- Testes antes da implantação;

- Facilidade de manutenção;

- Código organizado e reutilizável;

- Compatibilidade com futuras expansões.

5.4 Conclusão

A especificação funcional do Hazuni Care estabelece uma base clara para o desenvolvimento da plataforma. Cada módulo possui responsabilidades definidas e foi pensado para funcionar de forma integrada, permitindo crescimento contínuo e manutenção simplificada.

CAPÍTULO 6

PROJETO COMPLETO DO BANCO DE DADOS

Versão 1.0

6.1 Introdução

O banco de dados é o núcleo do Hazuni Care. Toda informação cadastrada, processada e consultada pelo sistema dependerá de uma estrutura organizada, segura e escalável.

Este projeto foi elaborado seguindo princípios de:

- Normalização de dados;

- Integridade referencial;

- Escalabilidade;

- Segurança;

- Facilidade de manutenção;

- Alto desempenho;

- Compatibilidade com futuras integrações.

O objetivo é permitir que o sistema cresça sem necessidade de reconstrução completa do banco.

6.2 Arquitetura Geral

HAZUNI CARE

                      │

         ┌────────────┴────────────┐

         │                         │

     Aplicativo                Plataforma Web

         │                         │

         └────────────┬────────────┘

                      │

                  API Backend

                      │

         ┌────────────┴────────────┐

         │                         │

     Banco Principal          Serviços IA

         │

         ├── Usuários

         ├── Perfis

         ├── Permissões

         ├── Configurações

         ├── Documentos

         ├── Histórico

         ├── Logs

         ├── Notificações

         ├── Assinaturas

         └── Auditoria

6.3 Modelo de Dados

O banco será dividido em módulos.

Módulo de Identidade

- Usuários

- Perfis

- Sessões

- Autenticação

Módulo Administrativo

- Permissões

- Auditoria

- Logs

- Configurações globais

Módulo Funcional

- Documentos

- Histórico

- Notificações

- Favoritos

Módulo Comercial

- Planos

- Assinaturas

- Pagamentos

- Faturas

Módulo Inteligência Artificial

- Histórico de conversas

- Preferências

- Templates

- Contexto do usuário

6.4 Diagrama Conceitual

Usuário

↓

Perfil

↓

Permissões

↓

Sistema

↓

Documentos

↓

Histórico

↓

Relatórios

↓

Logs

6.5 Principais Tabelas

Tabela: usuarios

| Campo | Tipo | Obrigatório |
| --- | --- | --- |
| id | UUID | Sim |
| nome | VARCHAR | Sim |
| email | VARCHAR | Sim |
| senha_hash | VARCHAR | Sim |
| foto | TEXT | Não |
| telefone | VARCHAR | Não |
| status | BOOLEAN | Sim |
| criado_em | TIMESTAMP | Sim |
| atualizado_em | TIMESTAMP | Sim |

Regras

- ID único

- Email único

- Senha armazenada apenas como hash

- Exclusão lógica recomendada (ativo/inativo) para preservar histórico

6.6 Tabela: perfis

| Campo | Tipo |
| --- | --- |
| id | UUID |
| nome | VARCHAR |
| descricao | TEXT |
| ativo | BOOLEAN |

Exemplos:

- Administrador

- Usuário

- Moderador

- Suporte

6.7 Tabela: usuario_perfil

Relacionamento N:N.

Campo

id

usuario_id

perfil_id

6.8 Tabela: permissoes

Campo

id

nome

descricao

Exemplos:

- criar_usuario

- editar_usuario

- excluir_usuario

- emitir_relatorio

- acessar_admin

- gerenciar_planos

6.9 Tabela: perfil_permissao

Perfil

↓

Permissões

↓

Sistema

Campos:

- id

- perfil_id

- permissao_id

6.10 Tabela: sessoes

Campo

id

usuario_id

token

criado_em

expira_em

dispositivo

ip_aproximado

Objetivo:

Controlar autenticação e sessões ativas.

6.11 Tabela: notificacoes

Campos:

- id

- usuario_id

- titulo

- mensagem

- categoria

- prioridade

- lida

- criada_em

Categorias:

- Sistema

- IA

- Atualização

- Alerta

- Lembrete

6.12 Tabela: historico

Registra atividades do usuário.

Campos:

- id

- usuario_id

- modulo

- descricao

- data_hora

Exemplo:

Login

↓

Consulta

↓

Documento

↓

Logout

6.13 Tabela: logs

Extremamente importante.

Campos:

- id

- usuario_id

- ação

- resultado

- data_hora

- origem

- detalhes

Exemplo:

Administrador

↓

Excluiu usuário

↓

Log criado

↓

Auditoria

6.14 Tabela: documentos

Campos:

- id

- usuario_id

- titulo

- categoria

- conteudo

- criado_em

- atualizado_em

- status

Tipos:

- Texto

- PDF

- DOCX

- Planilha

- Imagem

6.15 Tabela: favoritos

Campos:

- id

- usuario_id

- item_id

- tipo

Objetivo:

Guardar itens favoritos do usuário.

6.16 Tabela: configuracoes

Campos:

- id

- usuario_id

- tema

- idioma

- notificacoes

- preferencias

6.17 Tabela: assinaturas

Campos:

- id

- usuario_id

- plano

- inicio

- vencimento

- status

Status:

- Ativa

- Cancelada

- Expirada

- Em análise

6.18 Tabela: pagamentos

Campos:

- id

- assinatura_id

- valor

- moeda

- metodo

- status

- data_pagamento

6.19 Tabela: ia_conversas

Campos:

- id

- usuario_id

- titulo

- criada_em

- atualizada_em

6.20 Tabela: ia_mensagens

Campos:

- id

- conversa_id

- autor

- conteudo

- data_hora

Relacionamento:

Usuário

↓

Conversa

↓

Mensagens

6.21 Índices Recomendados

Criar índices para:

- email

- usuario_id

- criado_em

- atualizado_em

- status

- categoria

- plano

- data_pagamento

Isso melhora a velocidade das consultas.

6.22 Integridade Referencial

Exemplo:

Usuário

↓

Documentos

↓

Histórico

↓

Logs

Não deve existir documento associado a um usuário inexistente.

Todas as chaves estrangeiras devem ser validadas.

6.23 Estratégia de Backup

Recomenda-se:

Backup diário incremental;

Backup semanal completo;

Backup mensal arquivado;

Testes periódicos de restauração.

6.24 Estratégia de Segurança

Nunca armazenar senha em texto puro.

Utilizar:

- Hash seguro para senhas;

- Controle de acesso por perfil;

- Registro de auditoria;

- Criptografia de dados sensíveis quando aplicável;

- Validação de entradas para reduzir riscos de ataques.

6.25 Escalabilidade

O banco deve suportar:

- Mil usuários;

- Dez mil usuários;

- Cem mil usuários;

- Um milhão de usuários.

Para isso:

- Separação por módulos;

- Índices eficientes;

- Cache quando apropriado;

- Possibilidade de particionamento e replicação conforme o crescimento.

6.26 Compatibilidade

A modelagem foi pensada para adaptação a diferentes tecnologias, incluindo:

- PostgreSQL;

- MySQL;

- MariaDB;

- SQLite (para desenvolvimento local);

- Firebase/Firestore (com ajustes para modelo documental).

6.27 Convenções de Nomenclatura

Tabelas

Sempre em minúsculo:

usuarios

perfis

logs

documentos

Colunas

Sempre em padrão consistente:

id

usuario_id

criado_em

atualizado_em

Chaves

Primária:

id

Estrangeiras:

usuario_id

perfil_id

documento_id

6.28 Versionamento do Banco

Versão inicial:

v1.0

Próximas:

v1.1

v1.2

v2.0

v3.0

Toda alteração estrutural deverá possuir script de migração e documentação correspondente.

6.29 Conclusão

O projeto do banco de dados do Hazuni Care foi concebido para ser o alicerce da plataforma, priorizando organização, segurança e evolução contínua. A estrutura modular facilita a manutenção e prepara o sistema para futuras funcionalidades e integrações.

CAPÍTULO 7

MANUAL COMPLETO DE UX/UI E DESIGN SYSTEM

Versão 1.0

7.1 Introdução

A experiência do usuário (UX) e o design da interface (UI) são fatores fundamentais para o sucesso do Hazuni Care. Um sistema tecnicamente excelente pode fracassar se for difícil de usar, enquanto uma interface intuitiva reduz erros, acelera tarefas e aumenta a satisfação do usuário.

Este capítulo estabelece o padrão visual e funcional do projeto, definindo regras para todas as telas e componentes.

Objetivos

- Criar uma navegação intuitiva;

- Reduzir o número de cliques necessários para executar tarefas;

- Manter consistência visual em todo o sistema;

- Garantir acessibilidade;

- Facilitar futuras expansões.

7.2 Princípios de Design

Toda interface do Hazuni Care deverá seguir os seguintes princípios:

Simplicidade

O usuário deve encontrar rapidamente o que procura.

Evitar:

- excesso de botões;

- menus confusos;

- telas poluídas.

Consistência

Os mesmos componentes devem possuir o mesmo comportamento em todo o sistema.

Exemplo:

- Botão "Salvar" sempre na mesma identidade visual;

- Ícones padronizados;

- Mensagens padronizadas.

Feedback

Toda ação do usuário deve gerar um retorno visual.

Exemplos:

- carregando...

- salvo com sucesso;

- operação concluída;

- erro ao processar.

Acessibilidade

A interface deverá considerar:

- contraste adequado;

- fontes legíveis;

- navegação por teclado (na versão web);

- suporte a leitores de tela quando aplicável.

7.3 Identidade Visual

Nome

Hazuni Care

Slogan

Você nunca está sozinho.

Personalidade da marca

A marca deve transmitir:

- confiança;

- tecnologia;

- acolhimento;

- inovação;

- simplicidade;

- organização.

7.4 Paleta de Cores (Proposta Inicial)

| Uso | Cor |
| --- | --- |
| Primária | Azul institucional |
| Secundária | Verde suave |
| Fundo | Branco ou cinza muito claro |
| Texto principal | Cinza escuro |
| Sucesso | Verde |
| Aviso | Amarelo |
| Erro | Vermelho |
| Informação | Azul |

Observação: essas cores poderão ser refinadas durante a criação do guia oficial da marca.

7.5 Tipografia

Requisitos:

- excelente legibilidade;

- boa leitura em telas pequenas;

- consistência entre web e mobile.

Hierarquia sugerida:

- H1 → títulos principais;

- H2 → seções;

- H3 → subtítulos;

- Corpo do texto;

- Legendas.

7.6 Grid do Sistema

Toda tela deverá seguir um grid consistente para facilitar alinhamento e responsividade.

Princípios:

- margens padronizadas;

- espaçamento uniforme;

- alinhamento entre componentes;

- adaptação para diferentes tamanhos de tela.

7.7 Estrutura Geral do Aplicativo

Splash

↓

Login

↓

Cadastro

↓

Home

↓

Módulos

↓

Perfil

↓

Configurações

↓

Logout

7.8 Splash Screen

Objetivo

Apresentar a identidade da aplicação enquanto os recursos iniciais são carregados.

Elementos

- Logo Hazuni Care;

- Nome do aplicativo;

- Slogan;

- Indicador de carregamento.

Tempo esperado

Entre 1 e 3 segundos, dependendo das condições de carregamento.

7.9 Tela de Login

Componentes

- Logo;

- Campo E-mail;

- Campo Senha;

- Botão Entrar;

- Botão Criar Conta;

- Link Esqueci minha senha.

Fluxo

Abrir app

↓

Login

↓

Validação

↓

Autenticação

↓

Home

7.10 Tela de Cadastro

Campos previstos:

- Nome completo;

- E-mail;

- Senha;

- Confirmar senha;

- Foto de perfil (opcional);

- Aceite dos termos de uso.

Botões:

- Cadastrar;

- Voltar;

- Entrar.

7.11 Tela Home

A Home será o centro da experiência do usuário.

Deve apresentar

- Saudação personalizada;

- Atalhos rápidos;

- Notificações recentes;

- Acesso à IA;

- Resumo de atividades;

- Menu principal.

Exemplo de organização

--------------------------------

Logo

Olá, Usuário

--------------------------------

🔍 Pesquisar

--------------------------------

⭐ Atalhos

📄 Documentos

🤖 IA

📊 Relatórios

⚙ Configurações

--------------------------------

Notificações

--------------------------------

7.12 Menu Principal

Itens sugeridos:

- Home;

- IA;

- Documentos;

- Histórico;

- Notificações;

- Perfil;

- Configurações;

- Premium;

- Ajuda;

- Sair.

7.13 Tela da IA

Será uma das telas mais importantes do sistema.

Componentes

- Campo de pergunta;

- Histórico de conversas;

- Botão enviar;

- Botão anexar arquivo;

- Botão nova conversa;

- Botão copiar resposta.

Fluxo:

Usuário

↓

Pergunta

↓

IA

↓

Resposta

↓

Histórico

7.14 Tela de Perfil

Informações:

- Foto;

- Nome;

- E-mail;

- Preferências;

- Histórico resumido.

Botões:

- Editar;

- Alterar senha;

- Configurações;

- Logout.

7.15 Tela de Notificações

Cada notificação deverá apresentar:

- Ícone;

- Título;

- Resumo;

- Data;

- Status de leitura.

Filtros:

- Todas;

- Não lidas;

- Sistema;

- IA;

- Alertas.

7.16 Tela de Configurações

Categorias:

Conta

- Nome;

- Foto;

- Senha.

Aparência

- Tema claro;

- Tema escuro;

- Idioma.

Privacidade

- Preferências de compartilhamento;

- Histórico;

- Sessões ativas.

Notificações

- Push;

- E-mail;

- Dentro do aplicativo.

7.17 Dashboard Administrativo

Disponível apenas para administradores.

Indicadores

- Usuários cadastrados;

- Usuários ativos;

- Novos cadastros;

- Assinaturas;

- Eventos registrados;

- Erros do sistema.

Menu:

Dashboard

↓

Usuários

↓

Permissões

↓

Relatórios

↓

Logs

↓

Configurações

7.18 Sistema de Componentes

Botões

Estados:

- Normal;

- Hover (web);

- Pressionado;

- Desabilitado;

- Carregando.

Campos

Devem possuir:

- Label;

- Placeholder;

- Mensagem de erro;

- Validação visual.

Cards

Utilizados para:

- Resumos;

- Atalhos;

- Informações rápidas;

- Estatísticas.

Modais

Usados para:

- Confirmações;

- Exclusões;

- Avisos importantes;

- Edição rápida.

7.19 Mensagens Padronizadas

Sucesso

Operação realizada com sucesso.

Aviso

Verifique os dados informados.

Erro

Não foi possível concluir a operação.

Confirmação

Deseja realmente continuar?

7.20 Responsividade

O sistema deverá funcionar adequadamente em:

- Smartphones;

- Tablets;

- Notebooks;

- Monitores widescreen.

Nenhuma funcionalidade essencial deverá depender exclusivamente de um tamanho específico de tela.

7.21 Acessibilidade

Diretrizes:

- Boa legibilidade;

- Navegação clara;

- Contraste adequado;

- Ícones compreensíveis;

- Feedback para ações do usuário;

- Suporte à ampliação de texto quando possível.

7.22 Guia para a Equipe de Design

Antes de criar uma nova tela, verificar:

- Ela segue o Design System?

- Os componentes já existem?

- O fluxo é consistente?

- A linguagem visual está padronizada?

- Há mensagens de erro e sucesso previstas?

- O usuário consegue concluir a tarefa com facilidade?

7.23 Conclusão

O Design System do Hazuni Care deve servir como uma referência permanente para todas as futuras interfaces do projeto. A padronização reduz custos de desenvolvimento, facilita manutenção e proporciona uma experiência uniforme para os usuários.

CAPÍTULO 8

ARQUITETURA COMPLETA DO BACKEND

Versão 1.0

8.1 Introdução

O Backend é o núcleo operacional do Hazuni Care. É nele que estarão concentradas as regras de negócio, validações, integrações, autenticação, autorização, comunicação com o banco de dados e serviços externos.

Enquanto o Frontend é responsável pela interface com o usuário, o Backend garante que todas as operações sejam executadas de forma correta, segura e auditável.

Este documento define o padrão oficial para o desenvolvimento do servidor da aplicação.

8.2 Objetivos do Backend

O Backend deverá ser desenvolvido para atender aos seguintes princípios:

- Segurança;

- Escalabilidade;

- Facilidade de manutenção;

- Baixo acoplamento;

- Alta coesão;

- Reutilização de código;

- Testabilidade;

- Documentação clara;

- Versionamento contínuo.

8.3 Arquitetura em Camadas

A arquitetura adotada será baseada em separação de responsabilidades.

Cliente

↓

Frontend

↓

API

↓

Controller

↓

Service

↓

Repository

↓

Banco de Dados

Cada camada possui uma responsabilidade específica, reduzindo dependências e facilitando futuras alterações.

8.4 Camada Controller

Responsabilidade

Receber requisições do cliente e encaminhá-las para a camada de serviços.

Exemplo de responsabilidades

- Receber dados;

- Validar formato básico;

- Chamar o Service correspondente;

- Retornar resposta padronizada.

O Controller NÃO deve

- Implementar regras complexas de negócio;

- Acessar diretamente o banco de dados;

- Conter lógica de autenticação detalhada.

8.5 Camada Service

Esta é a camada onde ficam as regras de negócio.

Exemplos

- Criar usuário;

- Atualizar perfil;

- Processar assinatura;

- Gerar relatório;

- Validar permissões;

- Integrar com IA.

Toda lógica reutilizável deverá ser implementada aqui.

8.6 Camada Repository

Responsável pela comunicação com o banco de dados.

Funções:

- Inserir registros;

- Atualizar registros;

- Consultar registros;

- Excluir registros (preferencialmente exclusão lógica quando apropriado);

- Executar buscas especializadas.

O restante da aplicação não deve depender diretamente da tecnologia do banco de dados.

8.7 Camada Model

Representa as entidades do sistema.

Exemplos:

Usuário

Perfil

Documento

Notificação

Plano

Pagamento

Log

Configuração

Cada entidade deverá possuir:

- Identificador;

- Atributos;

- Relacionamentos;

- Regras de validação quando aplicável.

8.8 Estrutura Oficial de Pastas

backend/

│

├── src/

│

├── controllers/

├── services/

├── repositories/

├── models/

├── middlewares/

├── validators/

├── routes/

├── config/

├── auth/

├── logs/

├── utils/

├── integrations/

├── jobs/

├── docs/

└── tests/

Essa organização busca separar responsabilidades e facilitar a manutenção do código.

8.9 Estrutura dos Controllers

Cada módulo possuirá seu próprio controller.

Exemplo:

controllers/

UserController

ProfileController

DocumentController

NotificationController

AdminController

AuthController

AIController

8.10 Estrutura dos Services

services/

UserService

ProfileService

NotificationService

DocumentService

AIService

PaymentService

Toda regra de negócio deverá ficar centralizada nessa camada.

8.11 Estrutura dos Repositories

repositories/

UserRepository

ProfileRepository

NotificationRepository

DocumentRepository

PaymentRepository

Esses componentes serão responsáveis pelo acesso aos dados.

8.12 Middlewares

Middlewares executam tarefas antes ou depois do processamento principal.

Exemplos

- Autenticação;

- Autorização;

- Registro de logs;

- Controle de taxa de requisições;

- Tratamento de exceções;

- Validação de entrada.

8.13 Sistema de Autenticação

Fluxo previsto:

Login

↓

Validação

↓

Geração da sessão

↓

Permissões

↓

Acesso autorizado

O sistema deverá permitir:

- Login;

- Logout;

- Recuperação de senha;

- Alteração de senha;

- Encerramento de sessões;

- Controle de sessões ativas.

8.14 Sistema de Autorização

Autenticação responde:

Quem é o usuário?

Autorização responde:

O que esse usuário pode fazer?

Exemplo de perfis:

- Administrador;

- Usuário;

- Moderador;

- Suporte.

Cada perfil terá permissões específicas.

8.15 Estrutura da API

Sugestão de versionamento:

/api/v1/

Exemplos de rotas:

/api/v1/auth

/api/v1/users

/api/v1/profile

/api/v1/documents

/api/v1/notifications

/api/v1/admin

/api/v1/ai

/api/v1/payments

8.16 Padrão das Respostas

Todas as respostas da API deverão seguir um formato consistente.

Sucesso

status

mensagem

dados

timestamp

Erro

status

codigo

mensagem

detalhes

timestamp

Isso facilita integração e depuração.

8.17 Tratamento de Exceções

Toda exceção deverá ser tratada e registrada.

Exemplos:

- Dados inválidos;

- Usuário inexistente;

- Permissão insuficiente;

- Recurso não encontrado;

- Erro interno.

O usuário deverá receber mensagens claras, sem exposição de detalhes internos do sistema.

8.18 Sistema de Logs

Eventos relevantes deverão ser registrados.

Exemplos:

- Login;

- Logout;

- Alteração de perfil;

- Alteração de permissões;

- Geração de relatórios;

- Mudanças administrativas;

- Falhas críticas.

Cada log deverá conter:

- Identificador;

- Data;

- Hora;

- Usuário relacionado (quando aplicável);

- Ação executada;

- Resultado;

- Contexto.

8.19 Integração com Inteligência Artificial

A IA será tratada como um módulo independente.

Fluxo:

Usuário

↓

Backend

↓

Serviço IA

↓

Processamento

↓

Resposta

↓

Usuário

O histórico de interações poderá ser armazenado conforme a política definida pelo sistema e pelas configurações do usuário.

8.20 Sistema de Jobs

Jobs são tarefas executadas de forma assíncrona.

Exemplos:

- Envio de notificações;

- Geração de relatórios;

- Limpeza de dados temporários;

- Rotinas de backup;

- Processamentos demorados.

8.21 Estratégia de Cache

Objetivos:

- Reduzir consultas repetitivas;

- Melhorar desempenho;

- Diminuir carga no banco de dados.

O cache deverá ser utilizado apenas para informações adequadas a esse tipo de armazenamento, com política de atualização definida.

8.22 Estratégia de Testes

Antes da publicação de qualquer versão, recomenda-se executar:

Testes Unitários

Validam componentes isolados.

Testes de Integração

Validam comunicação entre módulos.

Testes Funcionais

Confirmam o comportamento esperado pelo usuário.

Testes de Desempenho

Avaliam tempos de resposta e capacidade sob carga.

Testes de Segurança

Verificam autenticação, autorização e resistência a entradas inválidas.

8.23 Versionamento

Modelo sugerido:

1.0.0

1.1.0

1.2.0

2.0.0

3.0.0

Alteração principal

Incrementa a versão maior.

Nova funcionalidade compatível

Incrementa a versão intermediária.

Correção de erro

Incrementa a versão de manutenção.

8.24 Estratégia de Deploy

Fluxo recomendado:

Desenvolvimento

↓

Testes

↓

Homologação

↓

Produção

↓

Monitoramento

Nenhuma alteração deverá ser publicada diretamente em produção sem validação prévia.

8.25 Documentação da API

Cada endpoint deverá conter:

- Objetivo;

- Método HTTP;

- Parâmetros;

- Regras de validação;

- Possíveis respostas;

- Códigos de status;

- Exemplos de uso.

Essa documentação deve ser mantida sincronizada com a evolução do sistema.

8.26 Conclusão

O Backend do Hazuni Care foi projetado para ser modular, seguro e escalável. A separação clara de responsabilidades entre camadas facilita a manutenção, reduz riscos e permite a expansão contínua da plataforma.

CAPÍTULO 9

ARQUITETURA COMPLETA DO FRONTEND

Versão 1.0

9.1 Introdução

O Frontend é a camada responsável pela experiência do usuário. É através dele que todas as funcionalidades do Hazuni Care serão apresentadas de forma visual, intuitiva e acessível.

A arquitetura do Frontend deve priorizar:

- Organização;

- Reutilização de componentes;

- Alto desempenho;

- Facilidade de manutenção;

- Escalabilidade;

- Consistência visual;

- Acessibilidade.

Este documento estabelece o padrão oficial para o desenvolvimento da interface do sistema.

9.2 Objetivos do Frontend

O Frontend deverá:

- Possuir navegação intuitiva;

- Reduzir o tempo necessário para executar tarefas;

- Manter identidade visual consistente;

- Adaptar-se a diferentes dispositivos;

- Permitir evolução contínua sem reestruturação completa.

9.3 Filosofia de Desenvolvimento

Toda nova tela deverá seguir quatro princípios:

Simplicidade

O usuário nunca deve precisar "descobrir" como utilizar uma funcionalidade.

Padronização

Componentes iguais devem funcionar da mesma maneira.

Exemplo:

- Todos os botões primários terão o mesmo comportamento;

- Todos os formulários seguirão o mesmo padrão;

- Todas as mensagens utilizarão a mesma identidade.

Modularidade

Nenhum componente deverá ser criado apenas para uma única tela quando puder ser reutilizado.

Escalabilidade

A inclusão de novos módulos não deverá exigir alteração estrutural da aplicação.

9.4 Arquitetura Geral

Usuário

↓

Tela

↓

Componentes

↓

Serviços

↓

API

↓

Backend

Cada camada possui uma responsabilidade específica.

9.5 Estrutura Oficial de Pastas

frontend/

│

├── assets/

├── components/

├── layouts/

├── pages/

├── routes/

├── services/

├── hooks/

├── contexts/

├── store/

├── styles/

├── utils/

├── constants/

├── icons/

├── themes/

├── types/

├── tests/

└── docs/

9.6 Pasta Assets

Responsável por armazenar recursos estáticos.

Exemplos:

- Logos;

- Imagens;

- Ilustrações;

- Fontes;

- Ícones.

9.7 Pasta Components

Contém componentes reutilizáveis.

Exemplos:

Button

Card

Modal

Input

Avatar

Header

Footer

Sidebar

Loader

Notification

Regra:

Um componente deve possuir apenas uma responsabilidade principal.

9.8 Pasta Pages

Cada página representa uma funcionalidade do sistema.

Exemplo:

Splash

Login

Cadastro

Home

Perfil

IA

Documentos

Dashboard

Premium

Configurações

9.9 Pasta Layouts

Responsável pela estrutura visual.

Exemplos:

- Layout Público;

- Layout Autenticado;

- Layout Administrativo.

9.10 Sistema de Rotas

Fluxo simplificado:

Splash

↓

Login

↓

Home

↓

Módulos

↓

Logout

Rotas protegidas deverão exigir autenticação e autorização conforme o perfil do usuário.

9.11 Navegação Principal

Menu sugerido:

🏠 Home

🤖 IA

📄 Documentos

🔔 Notificações

📊 Dashboard

👤 Perfil

⚙ Configurações

⭐ Premium

❓ Ajuda

🚪 Sair

9.12 Biblioteca Oficial de Componentes

Botões

Tipos:

- Primário;

- Secundário;

- Perigo;

- Sucesso;

- Texto;

- Ícone.

Estados:

- Normal;

- Desabilitado;

- Carregando;

- Selecionado.

Campos

Cada campo deverá possuir:

- Label;

- Placeholder;

- Validação;

- Mensagem de erro;

- Ajuda contextual quando necessário.

Cards

Utilizados para:

- Estatísticas;

- Informações rápidas;

- Resumos;

- Atalhos.

Modais

Usados para:

- Confirmações;

- Exclusões;

- Avisos;

- Edição rápida.

9.13 Home

A Home será o painel principal.

Estrutura

--------------------------------

Logo

Olá, Usuário

--------------------------------

Pesquisa

--------------------------------

Atalhos

--------------------------------

Resumo

--------------------------------

Notificações

--------------------------------

Menu

9.14 Tela da IA

Objetivos

- Conversar naturalmente;

- Gerar documentos;

- Resumir informações;

- Organizar tarefas;

- Auxiliar na navegação do sistema.

Componentes

- Lista de conversas;

- Campo de mensagem;

- Botão enviar;

- Botão anexar;

- Histórico;

- Configurações da conversa.

9.15 Tela de Perfil

Informações exibidas:

- Foto;

- Nome;

- E-mail;

- Data de cadastro;

- Plano;

- Preferências.

Botões:

- Editar;

- Alterar senha;

- Configurações;

- Encerrar sessão.

9.16 Dashboard

O Dashboard deverá apresentar indicadores de forma clara.

Exemplos:

- Usuários ativos;

- Notificações pendentes;

- Uso dos recursos;

- Atividades recentes;

- Estatísticas gerais.

9.17 Área Premium

Objetivos:

- Apresentar recursos exclusivos;

- Comparar planos;

- Gerenciar assinatura;

- Exibir benefícios.

Fluxo:

Plano Atual

↓

Comparação

↓

Assinatura

↓

Confirmação

9.18 Sistema de Temas

O sistema deverá suportar, no mínimo:

Tema Claro

- Fundo claro;

- Alto contraste para leitura;

- Destaques consistentes.

Tema Escuro

- Fundo escuro;

- Contraste adequado;

- Ícones e textos com boa legibilidade.

9.19 Responsividade

Compatibilidade prevista:

- Smartphones;

- Tablets;

- Notebooks;

- Monitores de alta resolução.

A interface deverá reorganizar seus elementos conforme o espaço disponível, mantendo a funcionalidade.

9.20 Acessibilidade

Recomendações:

- Textos legíveis;

- Navegação clara;

- Elementos clicáveis com tamanho adequado;

- Mensagens compreensíveis;

- Feedback visual para ações importantes.

9.21 Gerenciamento de Estado

Os dados compartilhados entre múltiplas telas deverão utilizar um mecanismo centralizado de gerenciamento de estado, evitando duplicação de informações e inconsistências.

Exemplos de dados compartilhados:

- Usuário autenticado;

- Preferências;

- Tema;

- Notificações;

- Sessão atual.

9.22 Comunicação com a API

Fluxo:

Tela

↓

Serviço

↓

API

↓

Backend

↓

Resposta

↓

Atualização da Interface

A camada de interface não deve implementar regras de negócio complexas; ela deve solicitar operações aos serviços apropriados.

9.23 Tratamento de Erros

Quando ocorrer uma falha, a interface deverá:

- Informar o problema de forma clara;

- Permitir nova tentativa quando aplicável;

- Evitar mensagens técnicas ao usuário final;

- Registrar o evento para análise quando necessário.

9.24 Padrão de Nomenclatura

Componentes

UserCard

NotificationCard

PrimaryButton

LoadingModal

Páginas

HomePage

LoginPage

ProfilePage

DashboardPage

Hooks

useAuth

useProfile

useNotifications

useTheme

Serviços

AuthService

UserService

AIService

DocumentService

9.25 Checklist para Novas Telas

Antes da implementação, verificar:

- A funcionalidade já existe em outra tela?

- Há componentes reutilizáveis disponíveis?

- O fluxo está consistente?

- Existem mensagens de sucesso e erro?

- A tela é responsiva?

- A acessibilidade foi considerada?

- O comportamento está documentado?

9.26 Roadmap do Frontend

Versão 1.0

- Splash;

- Login;

- Cadastro;

- Home;

- Perfil.

Versão 1.1

- Dashboard;

- Notificações;

- Configurações;

- Histórico.

Versão 1.5

- Área Premium;

- Melhorias visuais;

- Novos componentes.

Versão 2.0

- IA integrada de forma avançada;

- Personalização completa da interface;

- Widgets inteligentes;

- Modo colaborativo.

9.27 Conclusão

A arquitetura do Frontend do Hazuni Care foi planejada para combinar organização, desempenho e facilidade de evolução. A utilização de componentes reutilizáveis, padrões consistentes e uma estrutura modular permitirá que o sistema cresça de forma sustentável, mantendo uma experiência uniforme para os usuários.

CAPÍTULO 10

DOCUMENTO OFICIAL DAS REGRAS DE NEGÓCIO

Versão 1.0

10.1 Introdução

As regras de negócio representam o conjunto de normas que determinam como o Hazuni Care deve funcionar. Elas garantem que o comportamento da plataforma seja consistente, previsível e seguro, independentemente da tecnologia utilizada em sua implementação.

Este documento deverá ser considerado a "Constituição do Hazuni Care". Em caso de divergência entre implementação e documentação, a implementação deverá ser revisada para estar em conformidade com estas regras, salvo quando uma nova versão oficial deste documento estabelecer alterações.

10.2 Objetivos

As regras de negócio têm como objetivos:

- Garantir padronização;

- Evitar comportamentos inconsistentes;

- Proteger os dados dos usuários;

- Definir responsabilidades;

- Facilitar auditorias;

- Servir como referência para desenvolvimento e testes.

10.3 Princípios Fundamentais

Toda funcionalidade deverá respeitar os seguintes princípios:

Segurança

Nenhuma operação poderá comprometer a integridade dos dados.

Transparência

O usuário deverá receber informações claras sobre suas ações e seus efeitos.

Integridade

Os dados devem permanecer consistentes durante todo o ciclo de vida.

Rastreabilidade

Operações relevantes deverão ser registradas para fins de auditoria.

Escalabilidade

As regras deverão permitir evolução do sistema sem necessidade de reformulação completa.

10.4 Perfis de Usuário

O sistema será baseado em perfis, e não apenas em usuários individuais.

Perfil: Visitante

Pode:

- Visualizar páginas públicas;

- Conhecer funcionalidades;

- Criar conta.

Não pode:

- Acessar áreas privadas;

- Alterar dados;

- Utilizar funcionalidades restritas.

Perfil: Usuário

Pode:

- Acessar sua conta;

- Editar seu perfil;

- Utilizar funcionalidades disponíveis;

- Gerenciar suas preferências.

Não pode:

- Administrar outros usuários;

- Alterar configurações globais;

- Conceder permissões.

Perfil: Moderador

Pode:

- Acompanhar atividades específicas;

- Gerenciar conteúdos conforme autorização;

- Auxiliar em processos operacionais.

Não pode:

- Alterar regras estruturais do sistema sem permissão.

Perfil: Administrador

Pode:

- Gerenciar usuários;

- Configurar parâmetros do sistema;

- Emitir relatórios administrativos;

- Gerenciar permissões;

- Acompanhar auditorias.

10.5 Regras de Cadastro

Para criação de uma conta:

- Nome é obrigatório;

- E-mail deve possuir formato válido;

- O e-mail não poderá estar cadastrado para outra conta;

- A senha deverá atender aos requisitos definidos pela política de segurança;

- O usuário deverá aceitar os termos de uso antes da conclusão do cadastro.

10.6 Regras de Autenticação

O sistema deverá:

- Validar credenciais;

- Registrar tentativas relevantes de autenticação;

- Permitir encerramento de sessão pelo usuário;

- Exigir nova autenticação para operações sensíveis, quando apropriado.

10.7 Regras de Perfil

Cada usuário poderá:

- Atualizar informações pessoais;

- Alterar preferências;

- Modificar sua foto de perfil;

- Alterar senha conforme política vigente.

Alterações deverão ser registradas quando necessárias para auditoria.

10.8 Regras de Permissões

O sistema utilizará controle baseado em permissões.

Exemplo:

| Operação | Usuário | Moderador | Administrador |
| --- | --- | --- | --- |
| Editar próprio perfil | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gerenciar outros usuários | ✖ | Conforme permissão | ✔ |
| Alterar configurações globais | ✖ | ✖ | ✔ |
| Emitir relatórios administrativos | ✖ | Conforme permissão | ✔ |

Permissões adicionais poderão ser criadas no futuro sem necessidade de alterar a estrutura principal do sistema.

10.9 Estados dos Registros

Todo registro poderá possuir um estado.

Exemplo:

Criado

↓

Ativo

↓

Atualizado

↓

Arquivado

↓

Excluído (quando aplicável)

A adoção de exclusão lógica é recomendada para preservar histórico e facilitar auditorias.

10.10 Regras para Documentos

Cada documento deverá possuir:

- Identificador único;

- Autor ou origem quando aplicável;

- Data de criação;

- Data da última atualização;

- Status;

- Categoria.

Sempre que possível, o sistema deverá manter histórico de alterações.

10.11 Regras para Notificações

Uma notificação deverá conter:

- Identificador;

- Título;

- Conteúdo resumido;

- Categoria;

- Prioridade;

- Data de criação;

- Status de leitura.

Categorias sugeridas:

- Sistema;

- Informativa;

- Alerta;

- Atualização;

- Lembrete.

10.12 Regras para Auditoria

Eventos relevantes deverão ser registrados para permitir rastreabilidade.

Exemplos:

- Alteração de permissões;

- Alteração de configurações globais;

- Ações administrativas;

- Mudanças estruturais;

- Operações críticas.

Cada registro deverá conter contexto suficiente para análise posterior.

10.13 Regras para Inteligência Artificial

A IA atuará como ferramenta de apoio ao usuário.

Ela deverá:

- Responder solicitações;

- Auxiliar na navegação;

- Gerar conteúdos quando solicitado;

- Organizar informações conforme recursos disponíveis.

A IA não deverá assumir automaticamente ações administrativas críticas sem mecanismo explícito de autorização e confirmação.

10.14 Regras para Configurações

Cada usuário poderá personalizar aspectos permitidos do sistema, como:

- Tema;

- Idioma;

- Preferências de notificações;

- Configurações pessoais.

Configurações globais serão restritas aos administradores.

10.15 Regras para Exclusão

Antes da exclusão definitiva de informações, recomenda-se:

- Verificar dependências;

- Avaliar necessidade de preservação para auditoria;

- Confirmar a operação;

- Registrar o evento.

Quando possível, utilizar arquivamento ou exclusão lógica em vez de remoção permanente.

10.16 Regras para Recuperação

Sempre que tecnicamente viável, o sistema deverá permitir recuperação de registros arquivados ou restauráveis, conforme a política definida para cada módulo.

10.17 Regras para Versionamento

Toda alteração significativa deverá possuir:

- Identificação da versão;

- Data;

- Responsável pela alteração;

- Descrição das mudanças;

- Impacto esperado.

10.18 Regras para Integrações

Integrações com sistemas externos deverão:

- Utilizar autenticação adequada;

- Registrar falhas relevantes;

- Validar dados recebidos;

- Tratar indisponibilidades sem comprometer a integridade do sistema.

10.19 Regras para Qualidade

Antes da publicação de uma nova versão, recomenda-se verificar:

- Funcionamento das funcionalidades;

- Compatibilidade entre módulos;

- Consistência das permissões;

- Integridade dos dados;

- Desempenho;

- Segurança.

10.20 Matriz de Responsabilidades

| Área | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Frontend | Interface e experiência do usuário |
| Backend | Regras de negócio e processamento |
| Banco de Dados | Persistência e integridade |
| IA | Assistência inteligente |
| Administração | Configuração e gestão |
| Auditoria | Rastreabilidade e conformidade |

10.21 Fluxo Geral do Sistema

Usuário

↓

Autenticação

↓

Validação

↓

Permissões

↓

Execução da ação

↓

Registro

↓

Resposta ao usuário

Cada etapa deverá ocorrer de forma controlada e consistente.

10.22 Conclusão

As regras de negócio definidas neste capítulo estabelecem a base operacional do Hazuni Care. Elas orientam a implementação técnica, a validação funcional e a administração do sistema, garantindo que sua evolução ocorra de forma organizada e sustentável.

CAPÍTULO 11

ARQUITETURA COMPLETA DA HAZUNI IA

Documento Oficial da Inteligência Artificial do Projeto

Versão 1.0

11.1 Introdução

A Hazuni IA é o núcleo inteligente do Hazuni Care. Sua função não é apenas responder perguntas, mas atuar como uma assistente digital integrada, capaz de orientar, organizar, automatizar processos e oferecer suporte contextual aos usuários.

A filosofia do projeto é que a IA seja uma companheira tecnológica, auxiliando o usuário na realização de tarefas de forma clara, segura e eficiente.

Ela deverá ser desenvolvida para crescer continuamente, permitindo a incorporação de novos recursos ao longo do tempo.

11.2 Missão da Hazuni IA

Transformar tecnologia complexa em uma experiência simples e acessível, fornecendo assistência inteligente, organizada e confiável.

11.3 Visão

Ser o principal mecanismo inteligente do ecossistema Hazuni Care, integrando informações e auxiliando usuários em diferentes contextos.

11.4 Valores

A Hazuni IA deverá seguir princípios como:

- Clareza;

- Precisão;

- Ética;

- Segurança;

- Transparência;

- Organização;

- Respeito ao usuário;

- Evolução contínua.

11.5 Objetivos

A IA deverá ser capaz de:

- Responder perguntas;

- Explicar funcionalidades do sistema;

- Auxiliar na navegação;

- Gerar documentos;

- Criar listas;

- Organizar informações;

- Produzir resumos;

- Auxiliar no planejamento de tarefas;

- Apoiar decisões com base nas informações fornecidas pelo usuário.

11.6 Arquitetura Geral

Usuário
                    │
                    ▼
           Interface Hazuni IA
                    │
                    ▼
        Gerenciador de Conversação
                    │
      ┌─────────────┼─────────────┐
      ▼             ▼             ▼
 Contexto      Regras do Sistema  Ferramentas
      │             │             │
      └─────────────┼─────────────┘
                    ▼
          Motor de Processamento
                    │
                    ▼
              Geração da Resposta
                    │
                    ▼
                 Usuário

11.7 Módulos da Hazuni IA

A IA será composta por diversos módulos independentes.

Módulo de Conversação

Responsável por interpretar mensagens e produzir respostas.

Módulo de Contexto

Gerencia informações relevantes para manter continuidade durante a interação.

Módulo de Conhecimento

Responsável por utilizar documentação, regras do sistema e dados disponibilizados para responder perguntas.

Módulo de Organização

Auxilia na criação de:

- listas;

- cronogramas;

- documentos;

- planejamentos;

- roteiros.

Módulo de Assistência

Auxilia o usuário durante a utilização do sistema.

Exemplos:

- localizar funcionalidades;

- explicar menus;

- orientar procedimentos.

11.8 Fluxo de Funcionamento

Usuário

↓

Mensagem

↓

Análise

↓

Identificação da intenção

↓

Consulta ao contexto

↓

Processamento

↓

Resposta

↓

Registro da conversa

11.9 Tipos de Solicitação

A IA deverá reconhecer diferentes categorias de solicitações.

Informativas

Exemplo:

"O que faz esta funcionalidade?"

Operacionais

Exemplo:

"Como alterar meu perfil?"

Organizacionais

Exemplo:

"Monte um cronograma."

Criativas

Exemplo:

"Escreva um texto."

Técnicas

Exemplo:

"Explique esta arquitetura."

11.10 Sistema de Ferramentas

A Hazuni IA deverá estar preparada para utilizar ferramentas integradas ao sistema, quando disponíveis.

Exemplos:

- consulta de documentos;

- geração de relatórios;

- organização de dados;

- criação de conteúdos;

- apoio à navegação.

Cada ferramenta deverá possuir permissões e limites claramente definidos.

11.11 Sistema de Memória do Projeto

A arquitetura do Hazuni Care deverá prever um mecanismo de contexto para melhorar a continuidade das interações.

O contexto poderá incluir, conforme as configurações do sistema:

- preferências do usuário;

- documentos em edição;

- configurações personalizadas;

- histórico de trabalho relacionado ao projeto.

Esse mecanismo deverá respeitar as políticas de privacidade e as escolhas do usuário.

11.12 Integração com o Sistema

A IA poderá atuar em diversos módulos.

Home

Apresentar sugestões e atalhos.

Documentos

Auxiliar na criação e revisão de conteúdos.

Dashboard

Explicar indicadores e métricas.

Configurações

Orientar o usuário sobre opções disponíveis.

Administração

Auxiliar na interpretação de relatórios e processos administrativos.

11.13 Regras de Funcionamento

A Hazuni IA deverá:

- apresentar respostas compreensíveis;

- evitar ambiguidades quando possível;

- indicar limitações quando não houver informação suficiente;

- respeitar as permissões do usuário;

- não executar ações críticas sem confirmação adequada.

11.14 Arquitetura de Prompts

Toda interação pode ser tratada como um fluxo composto por:

Contexto

↓

Objetivo

↓

Restrições

↓

Processamento

↓

Resposta

Esse modelo ajuda a manter consistência e previsibilidade nas respostas.

11.15 Integração com APIs

Quando integrado a serviços externos, o fluxo recomendado é:

Usuário

↓

Hazuni IA

↓

API

↓

Serviço

↓

Resultado

↓

Hazuni IA

↓

Usuário

A integração deverá prever tratamento de falhas e respostas claras ao usuário.

11.16 Personalização

A IA poderá permitir configurações como:

- idioma preferido;

- estilo das respostas;

- nível de detalhamento;

- organização das conversas;

- preferências de apresentação.

11.17 Registro de Interações

Para fins de organização do sistema, poderá existir um histórico de conversas conforme a política definida pelo projeto e pelas escolhas do usuário.

Cada registro poderá conter:

- identificador;

- data;

- hora;

- título da conversa;

- mensagens associadas.

11.18 Indicadores de Qualidade

A evolução da Hazuni IA poderá ser acompanhada por indicadores como:

- tempo médio de resposta;

- taxa de utilização;

- satisfação dos usuários;

- resolução das solicitações;

- estabilidade das integrações.

11.19 Roadmap da Hazuni IA

Versão 1.0

- Chat inteligente;

- Geração de textos;

- Explicação de funcionalidades;

- Organização de informações.

Versão 1.5

- Sugestões contextuais;

- Melhor navegação;

- Integração ampliada com documentos.

Versão 2.0

- Assistência proativa;

- Personalização avançada;

- Fluxos inteligentes entre módulos.

Versão 3.0

- Ecossistema de ferramentas integradas;

- Automações supervisionadas;

- Expansão para novos canais e plataformas.

11.20 Padrões de Desenvolvimento

Toda implementação da Hazuni IA deverá seguir princípios de:

- modularidade;

- documentação contínua;

- testes;

- observabilidade;

- segurança;

- facilidade de manutenção.

11.21 Conclusão

A Hazuni IA representa o núcleo inteligente do Hazuni Care. Sua arquitetura foi concebida para integrar conhecimento, organização e assistência em uma única camada, sempre respeitando os princípios do projeto: simplicidade, segurança e evolução contínua.

CAPÍTULO 12

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DO HAZUNI CARE

Versão: 1.0
Status: Documento Estratégico Oficial
Objetivo: Servir como o guia mestre para planejamento, desenvolvimento, testes, implantação e evolução do Hazuni Care.

12.1 Apresentação

O Plano Diretor de Desenvolvimento define como o Hazuni Care será construído desde sua concepção até sua maturidade como plataforma.

Ele estabelece:

- A ordem de desenvolvimento;

- As prioridades do projeto;

- Os responsáveis por cada área;

- As metas de cada versão;

- O cronograma macro;

- Os critérios de qualidade.

Este documento deverá ser atualizado sempre que houver mudanças significativas no escopo.

12.2 Missão do Projeto

Desenvolver uma plataforma moderna, segura, intuitiva e escalável, capaz de integrar inteligência artificial e ferramentas digitais em um único ambiente organizado e de fácil utilização.

12.3 Visão de Longo Prazo

Nos próximos anos, o Hazuni Care deverá evoluir para um ecossistema composto por:

- Aplicativo Android;

- Aplicativo iOS;

- Plataforma Web;

- Painel Administrativo;

- API pública (quando apropriado);

- Sistema de Inteligência Artificial Hazuni IA;

- Plataforma de integrações com serviços externos.

12.4 Princípios do Desenvolvimento

Toda decisão técnica deverá observar:

- Simplicidade;

- Segurança;

- Escalabilidade;

- Manutenibilidade;

- Documentação contínua;

- Reutilização de componentes;

- Boa experiência do usuário.

12.5 Organização da Equipe

Mesmo que inicialmente o projeto seja desenvolvido por uma única pessoa, sua arquitetura deve permitir crescimento para equipes multidisciplinares.

Estrutura sugerida

Direção do Projeto
        │
        ├── Gestão de Produto
        ├── Arquitetura
        ├── Backend
        ├── Frontend
        ├── UX/UI
        ├── Banco de Dados
        ├── IA
        ├── Testes (QA)
        ├── Infraestrutura
        └── Suporte

12.6 Fases do Projeto

Fase 1 — Planejamento

Objetivos:

- Definir escopo;

- Elaborar documentação;

- Modelar arquitetura;

- Criar identidade visual.

Status:

✅ Concluída (documentação em andamento).

Fase 2 — Fundação Técnica

Objetivos:

- Configuração do ambiente;

- Estrutura do backend;

- Estrutura do frontend;

- Banco de dados inicial;

- Autenticação.

Fase 3 — Desenvolvimento do MVP

Entregas:

- Login;

- Cadastro;

- Home;

- Perfil;

- Chat da Hazuni IA;

- Configurações básicas.

Fase 4 — Expansão Funcional

Entregas:

- Dashboard;

- Documentos;

- Notificações;

- Histórico;

- Busca global.

Fase 5 — Recursos Avançados

Entregas:

- Área Premium;

- Relatórios avançados;

- Integrações externas;

- Personalização ampliada.

Fase 6 — Escala e Otimização

Objetivos:

- Melhorias de desempenho;

- Monitoramento;

- Automação operacional;

- Expansão do ecossistema.

12.7 Roadmap Oficial

| Versão | Objetivo |
| --- | --- |
| 0.1 | Protótipo interno |
| 0.5 | MVP funcional |
| 0.9 | Beta fechado |
| 1.0 | Lançamento oficial |
| 1.1 | Melhorias e correções |
| 1.5 | Novas funcionalidades |
| 2.0 | Expansão da plataforma |
| 3.0 | Ecossistema completo |

12.8 Backlog Estratégico

Prioridade Alta

- Sistema de login;

- Cadastro;

- Home;

- Hazuni IA;

- Banco de dados;

- Segurança.

Prioridade Média

- Dashboard;

- Histórico;

- Busca;

- Documentos;

- Notificações.

Prioridade Baixa

- Temas adicionais;

- Widgets;

- Recursos experimentais;

- Funcionalidades futuras.

12.9 Lista Mestre de Módulos

O Hazuni Care será organizado em módulos independentes.

Módulo 01

Autenticação

Módulo 02

Cadastro

Módulo 03

Perfil

Módulo 04

Home

Módulo 05

Hazuni IA

Módulo 06

Documentos

Módulo 07

Notificações

Módulo 08

Dashboard

Módulo 09

Pesquisa

Módulo 10

Configurações

Módulo 11

Premium

Módulo 12

Administração

Módulo 13

Logs

Módulo 14

Auditoria

Módulo 15

Integrações

12.10 Lista Mestre de Telas

Públicas

- Splash;

- Login;

- Cadastro;

- Recuperação de senha;

- Sobre.

Privadas

- Home;

- Perfil;

- Configurações;

- IA;

- Dashboard;

- Documentos;

- Histórico;

- Notificações;

- Premium;

- Ajuda.

Administrativas

- Gestão de usuários;

- Gestão de permissões;

- Relatórios;

- Logs;

- Auditoria;

- Configurações globais.

12.11 Critérios de Qualidade

Uma funcionalidade só será considerada concluída quando:

- Estiver implementada;

- Estiver documentada;

- Tiver sido testada;

- Atender às regras de negócio;

- Estiver integrada aos demais módulos quando aplicável.

12.12 Estratégia de Testes

Antes de cada versão:

- Testes unitários;

- Testes de integração;

- Testes funcionais;

- Testes de desempenho;

- Testes de segurança;

- Testes de usabilidade.

12.13 Estratégia de Versionamento

Padrão sugerido:

MAJOR.MINOR.PATCH

Exemplos:

1.0.0

1.1.0

1.2.0

2.0.0

MAJOR

Mudanças estruturais.

MINOR

Novas funcionalidades compatíveis.

PATCH

Correções e ajustes.

12.14 Estratégia de Publicação

Fluxo recomendado:

Desenvolvimento

↓

Testes internos

↓

Homologação

↓

Beta

↓

Produção

↓

Monitoramento

↓

Melhorias

12.15 Estratégia de Documentação

Cada módulo deverá possuir:

- Objetivo;

- Fluxo;

- Regras;

- Dependências;

- Casos de uso;

- Critérios de aceite;

- Histórico de alterações.

12.16 Plano de Crescimento (5 anos)

Ano 1

- MVP;

- Consolidação da arquitetura;

- Base de usuários inicial.

Ano 2

- Recursos Premium;

- Expansão funcional;

- Melhorias de desempenho.

Ano 3

- Integrações avançadas;

- Ferramentas colaborativas;

- IA mais personalizada.

Ano 4

- Ecossistema multiplataforma consolidado;

- Expansão dos serviços inteligentes.

Ano 5

- Plataforma madura, com governança estabelecida, processos documentados e evolução contínua baseada em métricas e feedback dos usuários.

12.17 Indicadores do Projeto (KPIs)

O acompanhamento do projeto poderá considerar indicadores como:

- Percentual de funcionalidades concluídas;

- Cobertura de testes;

- Número de defeitos identificados;

- Tempo médio de resolução;

- Disponibilidade da plataforma;

- Satisfação dos usuários;

- Tempo médio de resposta da IA.

12.18 Gestão de Riscos

| Risco | Estratégia de mitigação |
| --- | --- |
| Mudança de escopo | Controle formal de alterações |
| Falhas técnicas | Testes e revisão de arquitetura |
| Crescimento da base de usuários | Escalabilidade planejada |
| Indisponibilidade de serviços externos | Estratégias de contingência |
| Perda de dados | Política de backup e recuperação |

12.19 Critérios para Aprovação de uma Versão

Uma versão somente deverá ser liberada quando:

- ✅ Os testes críticos forem aprovados;

- ✅ A documentação estiver atualizada;

- ✅ As regras de negócio forem respeitadas;

- ✅ Não existirem falhas bloqueadoras conhecidas;

- ✅ Os responsáveis validarem a entrega.

12.20 Visão Final do Projeto

HAZUNI CARE

                           │

      ┌────────────────────┼────────────────────┐

      │                    │                    │

Frontend             Backend             Hazuni IA

      │                    │                    │

      └────────────────────┼────────────────────┘

                           │

                    Banco de Dados

                           │

                           ▼

                    Serviços Integrados

                           │

                           ▼

                     Usuários Finais

12.21 Conclusão

O Plano Diretor de Desenvolvimento consolida a estratégia do Hazuni Care como um projeto de longo prazo, estruturado para evoluir de forma organizada e sustentável. Ele funciona como um guia para decisões técnicas, planejamento de versões e gestão do ciclo de vida da plataforma.

CAPÍTULO 13

ESPECIFICAÇÃO FUNCIONAL OFICIAL DO HAZUNI CARE

Versão: 1.0
Status: Documento Mestre de Funcionalidades

13.1 Objetivo

Este documento define o comportamento funcional de cada módulo do Hazuni Care.

Sua finalidade é servir como referência para:

- Arquitetos de Software;

- Desenvolvedores Frontend;

- Desenvolvedores Backend;

- Designers UX/UI;

- Equipe de QA;

- Administradores do sistema;

- Futuras equipes do projeto.

Regra Geral:

Nenhuma funcionalidade deverá ser implementada sem possuir uma especificação funcional correspondente.

13.2 Fluxo Geral do Sistema

Abrir Aplicativo

↓

Splash Screen

↓

Verificar Sessão

↓

Sessão válida?
        │
   ┌────┴────┐
   │         │
 Sim        Não
   │         │
   ▼         ▼
 Home      Login
   │
   ▼
Menu Principal
   │
   ▼
Módulos do Sistema

13.3 Estrutura Oficial do Aplicativo

O Hazuni Care será dividido em cinco grandes áreas:

Sistema

├── Área Pública

├── Área do Usuário

├── Hazuni IA

├── Área Premium

└── Administração

13.4 Área Pública

Telas

- Splash

- Boas-vindas

- Login

- Cadastro

- Recuperação de senha

- Política de Privacidade

- Termos de Uso

- Sobre o Projeto

Objetivo

Permitir que qualquer visitante conheça a plataforma e crie uma conta.

13.5 Splash Screen

Componentes

- Logo Hazuni Care

- Nome do aplicativo

- Slogan

- Barra ou indicador de carregamento

Fluxo

Abrir App

↓

Carregamento

↓

Verificar autenticação

↓

Redirecionar

13.6 Tela de Login

Campos

- E-mail

- Senha

Botões

- Entrar

- Criar Conta

- Esqueci minha senha

Validações

E-mail

Obrigatório

Formato válido

Senha

Obrigatória

Possíveis mensagens

✔ Login realizado

✔ Senha incorreta

✔ Usuário inexistente

✔ Conta bloqueada

13.7 Tela de Cadastro

Campos obrigatórios:

- Nome

- E-mail

- Senha

- Confirmar senha

Campos opcionais:

- Foto

- Telefone

Botões

Cadastrar

Voltar

Fluxo

Preenchimento

↓

Validação

↓

Cadastro

↓

Banco

↓

Confirmação

13.8 Home

A Home será o centro do sistema.

Exibição

Logo

↓

Saudação

↓

Pesquisa

↓

Atalhos

↓

Resumo

↓

Notificações

↓

Menu

Atalhos rápidos

- IA

- Documentos

- Dashboard

- Perfil

- Configurações

13.9 Pesquisa Global

O usuário poderá pesquisar:

- Conversas;

- Documentos;

- Configurações;

- Funcionalidades;

- Histórico.

Fluxo:

Pesquisa

↓

Processamento

↓

Resultados

↓

Filtros

13.10 Hazuni IA

Objetivos

Responder perguntas.

Criar documentos.

Gerar listas.

Auxiliar no sistema.

Explicar funcionalidades.

Organizar tarefas.

Componentes

- Histórico

- Caixa de mensagem

- Botão enviar

- Nova conversa

- Configurações

Fluxo:

Mensagem

↓

Processamento

↓

Resposta

↓

Histórico

13.11 Perfil

Exibe:

- Foto

- Nome

- E-mail

- Plano

- Preferências

Botões:

Editar

Alterar senha

Configurações

Logout

13.12 Dashboard

Exibe indicadores.

Cards

Usuários

Atividades

Documentos

IA

Premium

Fluxo

Banco

↓

Processamento

↓

Dashboard

13.13 Notificações

Cada item possui:

- Ícone

- Título

- Descrição

- Data

- Status

Filtros

Todas

Não lidas

Favoritas

Sistema

13.14 Documentos

Tipos:

Texto

PDF

DOCX

Planilha

Imagem

Botões

Novo

Editar

Excluir

Compartilhar

Exportar

13.15 Histórico

Registrar:

- Logins

- Alterações

- Conversas

- Atualizações

- Ações relevantes

13.16 Configurações

Categorias

Conta

Perfil

Senha

Sessões

Aparência

Tema

Idioma

Fonte

Notificações

Push

Email

Internas

Privacidade

Histórico

Permissões

Segurança

13.17 Premium

Exibir:

Plano atual

Benefícios

Comparação

Assinar

Pagamento

Fluxo

Plano

↓

Escolha

↓

Pagamento

↓

Confirmação

13.18 Administração

Disponível apenas para administradores.

Menus:

Usuários

Permissões

Relatórios

Logs

Auditoria

Configurações

13.19 Gestão de Usuários

Administrador poderá:

Criar

Editar

Bloquear

Desbloquear

Arquivar

Pesquisar

13.20 Auditoria

Registrar eventos importantes.

Exemplo:

Usuário

↓

Alteração

↓

Log

↓

Auditoria

13.21 Logs

Campos:

ID

Data

Hora

Usuário

Origem

Descrição

Resultado

13.22 Permissões

Cada operação deverá verificar autorização antes da execução.

Exemplo:

Usuário

↓

Permissão

↓

Autorizado?

↓

Executa

13.23 Mensagens do Sistema

Sucesso

Operação realizada com sucesso.

Aviso

Verifique as informações.

Erro

Não foi possível concluir a operação.

Confirmação

Deseja continuar?

13.24 Estados de uma Funcionalidade

Criada

↓

Em desenvolvimento

↓

Em teste

↓

Homologada

↓

Publicada

↓

Atualizada

13.25 Caso de Uso 001 — Login

Ator

Usuário

Objetivo

Entrar no sistema.

Fluxo principal

- Informar e-mail;

- Informar senha;

- Validar dados;

- Criar sessão;

- Redirecionar para Home.

Fluxos alternativos

- Senha incorreta;

- Usuário inexistente;

- Conta bloqueada;

- Erro temporário.

13.26 Caso de Uso 002 — Conversar com a Hazuni IA

Ator

Usuário autenticado

Objetivo

Receber assistência inteligente.

Fluxo principal

- Abrir módulo IA;

- Digitar mensagem;

- Enviar;

- Processamento;

- Exibição da resposta;

- Armazenamento no histórico conforme configurações do sistema.

13.27 Caso de Uso 003 — Atualizar Perfil

Fluxo

- Abrir Perfil;

- Selecionar Editar;

- Alterar informações;

- Salvar;

- Validar dados;

- Atualizar cadastro;

- Informar sucesso ou falha.

13.28 Critérios de Aceite

Uma funcionalidade somente será considerada concluída quando:

- ✅ Possuir documentação;

- ✅ Estiver implementada;

- ✅ Passar pelos testes previstos;

- ✅ Respeitar as regras de negócio;

- ✅ Estiver integrada ao restante do sistema quando necessário;

- ✅ Possuir tratamento para erros esperados.

13.29 Convenções de Interface

Botões

- Primário

- Secundário

- Perigo

- Sucesso

- Texto

Campos

- Label

- Placeholder

- Validação

- Mensagem de erro

Ícones

Todos os ícones deverão manter um estilo consistente em toda a aplicação.

13.30 Checklist de Implementação

Antes da entrega de qualquer módulo, verificar:

- Arquitetura aprovada;

- Interface implementada;

- Backend integrado;

- Banco de dados validado;

- Testes executados;

- Documentação atualizada;

- Logs e auditoria funcionando quando aplicável.

13.31 Conclusão

A Especificação Funcional Oficial consolida o comportamento esperado do Hazuni Care e serve como referência para implementação, validação e evolução do sistema. Ela estabelece um padrão único para todas as funcionalidades, reduzindo ambiguidades e facilitando a colaboração entre as equipes.

CAPÍTULO 14

MANUAL TÉCNICO OFICIAL DE IMPLEMENTAÇÃO

Versão: 1.0
Status: Documento Oficial de Engenharia

14.1 Objetivo

Este documento estabelece os padrões técnicos obrigatórios para o desenvolvimento do Hazuni Care.

Ele deverá servir como referência para qualquer desenvolvedor que participe do projeto, garantindo que todo o código siga uma arquitetura uniforme, organizada e de fácil manutenção.

14.2 Filosofia do Desenvolvimento

Todo o projeto deverá obedecer aos seguintes princípios:

- Código simples;

- Código reutilizável;

- Baixo acoplamento;

- Alta coesão;

- Fácil manutenção;

- Escalabilidade;

- Segurança;

- Documentação permanente.

14.3 Arquitetura Oficial

HAZUNI CARE

        ┌───────────────────────────┐
        │        Frontend           │
        └─────────────┬─────────────┘
                      │
                      ▼
        ┌───────────────────────────┐
        │            API            │
        └─────────────┬─────────────┘
                      │
                      ▼
        ┌───────────────────────────┐
        │         Backend           │
        └─────────────┬─────────────┘
                      │
                      ▼
        ┌───────────────────────────┐
        │      Banco de Dados       │
        └─────────────┬─────────────┘
                      │
                      ▼
        ┌───────────────────────────┐
        │        Hazuni IA          │
        └───────────────────────────┘

14.4 Tecnologias Recomendadas

Frontend

- HTML5

- CSS3

- JavaScript

- TypeScript

- React

Backend

- Node.js

- Express ou framework equivalente

- TypeScript

Banco de Dados

- PostgreSQL

- MySQL

- Firebase/Firestore (quando adequado)

Controle de Versão

- Git

Documentação

- Markdown

- OpenAPI/Swagger para APIs (ou equivalente)

14.5 Estrutura Oficial do Repositório

hazuni-care/

├── frontend/

├── backend/

├── database/

├── docs/

├── api/

├── scripts/

├── tests/

├── assets/

├── infrastructure/

└── README.md

14.6 Estrutura do Frontend

frontend/

├── assets/

├── components/

├── pages/

├── layouts/

├── hooks/

├── services/

├── contexts/

├── routes/

├── styles/

├── utils/

└── tests/

14.7 Estrutura do Backend

backend/

├── controllers/

├── services/

├── repositories/

├── models/

├── middlewares/

├── routes/

├── validators/

├── config/

├── auth/

├── jobs/

├── logs/

└── tests/

14.8 Convenção de Nomenclatura

Classes

Exemplo:

UserService

DocumentController

NotificationRepository

Arquivos

Sempre utilizar nomes claros e consistentes.

Exemplo:

user.service

user.controller

user.repository

auth.middleware

Variáveis

Devem possuir nomes descritivos.

Evitar:

a

b

teste1

valor123

Preferir:

userId

documentTitle

createdAt

notificationStatus

14.9 Organização dos Componentes

Cada componente deverá possuir:

- responsabilidade única;

- documentação;

- reutilização sempre que possível;

- comportamento previsível.

14.10 Organização das APIs

Cada recurso deverá possuir rotas consistentes.

Exemplo conceitual:

/auth

/users

/profile

/documents

/notifications

/dashboard

/admin

O padrão deve permanecer uniforme entre todos os módulos.

14.11 Fluxo de Desenvolvimento

Planejamento

↓

Modelagem

↓

Desenvolvimento

↓

Testes

↓

Homologação

↓

Produção

↓

Monitoramento

14.12 Processo para Nova Funcionalidade

Antes da implementação:

- definir objetivo;

- criar documentação;

- identificar dependências;

- estimar impacto.

Durante:

- implementar;

- revisar;

- testar.

Depois:

- atualizar documentação;

- validar integração;

- registrar versão.

14.13 Padrão de Commits

Formato recomendado:

feat:

fix:

docs:

refactor:

test:

style:

build:

chore:

Exemplo:

feat: adiciona módulo de notificações

fix: corrige autenticação

docs: atualiza manual técnico

14.14 Política de Branches

main

develop

feature/*

hotfix/*

release/*

Objetivo:

- estabilidade;

- organização;

- facilidade de manutenção.

14.15 Política de Revisão de Código

Toda alteração relevante deverá passar por revisão antes da integração.

Critérios:

- clareza;

- padronização;

- segurança;

- desempenho;

- documentação.

14.16 Estratégia de Testes

Cada módulo deverá possuir testes compatíveis com sua complexidade.

Tipos recomendados:

- unitários;

- integração;

- funcionais;

- regressão;

- desempenho;

- segurança.

14.17 Logs Técnicos

Registrar eventos importantes como:

- inicialização;

- autenticação;

- falhas;

- integrações;

- operações administrativas.

Os logs devem facilitar diagnóstico sem expor informações sensíveis.

14.18 Tratamento de Erros

Toda falha deverá:

- ser identificada;

- ser registrada;

- retornar mensagem apropriada ao usuário;

- permitir análise pela equipe técnica.

14.19 Padrão de Documentação

Cada módulo deverá conter:

Objetivo

Dependências

Fluxo

Entradas

Saídas

Regras de negócio

Limitações

Histórico de alterações

14.20 Pipeline de Desenvolvimento

Código

↓

Validação

↓

Testes

↓

Build

↓

Homologação

↓

Deploy

↓

Monitoramento

14.21 Estratégia de Backup

Manter:

- backups periódicos;

- política de retenção;

- testes de restauração;

- documentação do procedimento.

14.22 Segurança

Boas práticas:

- validação de entradas;

- princípio do menor privilégio;

- proteção de credenciais;

- gerenciamento adequado de sessões;

- monitoramento de eventos relevantes.

14.23 Checklist para Liberação de Versão

Documentação

- ✅ Atualizada

Código

- ✅ Revisado

Testes

- ✅ Executados

Banco de Dados

- ✅ Migrações validadas

Frontend

- ✅ Integrado

Backend

- ✅ Integrado

Segurança

- ✅ Verificada

Logs

- ✅ Funcionando

14.24 Estrutura Oficial da Documentação

Documentação

├── Arquitetura

├── Banco

├── APIs

├── UX/UI

├── Backend

├── Frontend

├── IA

├── Testes

├── Deploy

└── Manual Técnico

14.25 Roadmap Técnico

Etapa 1

- Estrutura inicial do projeto.

Etapa 2

- Autenticação;

- Banco de dados;

- Layout principal.

Etapa 3

- Hazuni IA;

- Dashboard;

- Documentos.

Etapa 4

- Premium;

- Administração;

- Auditoria.

Etapa 5

- Otimização;

- Escalabilidade;

- Novas integrações.

14.26 Visão de Longo Prazo

O Hazuni Care deverá ser desenvolvido de forma modular para permitir:

- crescimento contínuo;

- substituição de componentes sem reescrever o sistema inteiro;

- integração com novos serviços;

- evolução tecnológica ao longo dos anos.

14.27 Conclusão

O Manual Técnico Oficial estabelece os padrões que orientarão toda a implementação do Hazuni Care. A adoção dessas diretrizes reduzirá custos de manutenção, facilitará a entrada de novos desenvolvedores e contribuirá para a longevidade do projeto.

CAPÍTULO 15

DOCUMENTO MESTRE DE PRODUTO (PRD)

Product Requirements Document – PRD Oficial

Versão: 1.0
Status: Documento Estratégico

15.1 Objetivo

Este documento define oficialmente o produto Hazuni Care, descrevendo:

- O problema que ele resolve;

- O público-alvo;

- As funcionalidades principais;

- Os objetivos estratégicos;

- Os indicadores de sucesso;

- O planejamento de evolução.

O PRD deverá servir como referência para todas as equipes envolvidas no projeto.

15.2 Resumo Executivo

Nome do Produto

Hazuni Care

Categoria

Plataforma inteligente de assistência digital integrada com Inteligência Artificial.

Missão

Oferecer uma plataforma moderna e intuitiva que ajude pessoas a organizar informações, executar tarefas e interagir com uma assistente inteligente em um ambiente seguro e eficiente.

Slogan

Você nunca está sozinho.

15.3 Problema que o Produto Resolve

Atualmente muitos usuários precisam utilizar diversos aplicativos para:

- criar documentos;

- organizar tarefas;

- consultar informações;

- utilizar IA;

- armazenar conteúdos;

- acompanhar atividades.

Isso gera:

- perda de produtividade;

- informações dispersas;

- dificuldade de organização;

- retrabalho.

O Hazuni Care busca reunir essas experiências em uma única plataforma.

15.4 Proposta de Valor

O Hazuni Care deverá oferecer:

- Interface simples;

- IA integrada;

- Organização centralizada;

- Segurança;

- Escalabilidade;

- Personalização.

15.5 Público-Alvo

O produto foi concebido para atender diferentes perfis.

Usuário Individual

Busca organização e assistência inteligente para atividades do dia a dia.

Estudante

Necessita criar resumos, cronogramas, documentos e organizar estudos.

Profissional

Precisa centralizar informações, gerar conteúdos e aumentar produtividade.

Desenvolvedor

Pode utilizar a plataforma para documentação, planejamento e organização técnica.

Administrador

Necessita acompanhar indicadores, usuários e configurações do sistema.

15.6 Objetivos Estratégicos

Curto Prazo

- Lançar o MVP;

- Validar a experiência do usuário;

- Consolidar a arquitetura.

Médio Prazo

- Expandir funcionalidades;

- Integrar novos serviços;

- Disponibilizar recursos Premium.

Longo Prazo

Transformar o Hazuni Care em um ecossistema completo de produtividade e assistência inteligente.

15.7 Diferenciais Competitivos

O projeto pretende se destacar por:

- IA integrada ao fluxo de trabalho;

- Interface padronizada;

- Arquitetura modular;

- Documentação completa;

- Escalabilidade planejada.

15.8 Funcionalidades Essenciais (MVP)

Autenticação

- Login;

- Cadastro;

- Recuperação de senha.

Home

- Painel inicial;

- Atalhos;

- Pesquisa.

Hazuni IA

- Chat inteligente;

- Geração de textos;

- Organização de informações.

Perfil

- Dados pessoais;

- Preferências;

- Configurações.

Configurações

- Tema;

- Idioma;

- Notificações.

15.9 Funcionalidades Futuras

- Dashboard avançado;

- Relatórios inteligentes;

- Integrações externas;

- Plugins;

- Automatizações;

- Recursos colaborativos.

15.10 Requisitos Funcionais

O sistema deverá permitir:

- Criar contas;

- Autenticar usuários;

- Editar perfis;

- Utilizar a Hazuni IA;

- Gerenciar documentos;

- Receber notificações;

- Acessar relatórios conforme permissões.

15.11 Requisitos Não Funcionais

O sistema deverá apresentar:

- Boa performance;

- Interface responsiva;

- Alta disponibilidade;

- Facilidade de manutenção;

- Segurança adequada;

- Escalabilidade.

15.12 Restrições

O desenvolvimento deverá considerar:

- Compatibilidade com dispositivos modernos;

- Arquitetura modular;

- Documentação obrigatória;

- Evolução contínua.

15.13 Jornada Simplificada do Usuário

Conhece o Hazuni Care

↓

Cria uma conta

↓

Realiza login

↓

Configura seu perfil

↓

Utiliza a Hazuni IA

↓

Organiza informações

↓

Retorna regularmente à plataforma

15.14 Critérios de Sucesso

O projeto será considerado bem-sucedido quando:

- A plataforma estiver estável;

- As funcionalidades principais estiverem disponíveis;

- A experiência do usuário for consistente;

- A arquitetura permitir evolução contínua.

15.15 Matriz de Prioridades (MoSCoW)

Must Have (Obrigatório)

- Login;

- Cadastro;

- Home;

- Hazuni IA;

- Perfil;

- Segurança.

Should Have (Importante)

- Dashboard;

- Notificações;

- Histórico;

- Pesquisa.

Could Have (Desejável)

- Widgets;

- Temas adicionais;

- Integrações extras.

Won't Have (Para versões futuras)

- Funcionalidades experimentais ainda não definidas;

- Recursos dependentes de validação de mercado.

15.16 Indicadores (KPIs)

Indicadores recomendados:

- Usuários ativos;

- Tempo médio de sessão;

- Utilização da Hazuni IA;

- Taxa de retenção;

- Tempo médio de resposta;

- Número de funcionalidades concluídas;

- Número de falhas críticas por versão.

15.17 Estratégia de Monetização

Possíveis modelos:

Gratuito

- Recursos essenciais.

Premium

- Recursos avançados;

- Limites ampliados;

- Funcionalidades exclusivas.

Corporativo (futuro)

- Administração centralizada;

- Relatórios avançados;

- Recursos personalizados.

15.18 Estratégia de Lançamento

Etapa 1

Protótipo interno.

Etapa 2

MVP funcional.

Etapa 3

Beta fechado.

Etapa 4

Lançamento oficial.

Etapa 5

Melhorias contínuas.

15.19 Riscos do Produto

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Mudança de requisitos | Gestão formal de escopo |
| Crescimento rápido | Arquitetura escalável |
| Complexidade técnica | Documentação e modularização |
| Problemas de integração | Testes contínuos |
| Baixa adoção | Pesquisa e melhoria da experiência |

15.20 Critérios para Aprovação do MVP

O MVP deverá possuir, no mínimo:

- ✅ Sistema de autenticação;

- ✅ Home funcional;

- ✅ Hazuni IA integrada;

- ✅ Perfil do usuário;

- ✅ Configurações básicas;

- ✅ Estrutura de banco de dados;

- ✅ Documentação atualizada.

15.21 Visão de Evolução

Planejamento

↓

MVP

↓

Beta

↓

Versão 1.0

↓

Versão 2.0

↓

Ecossistema Hazuni

15.22 Conclusão

O Documento Mestre de Produto consolida a visão estratégica do Hazuni Care e estabelece os requisitos essenciais para seu desenvolvimento e evolução. Ele servirá como base para decisões de produto, arquitetura e gestão ao longo de todo o ciclo de vida da plataforma.

CAPÍTULO 16

PERSONAS E JORNADA COMPLETA DO USUÁRIO

Versão: 1.0
Status: Documento Oficial de UX Strategy e Product Design

16.1 Objetivo

Este documento define quem são os usuários do Hazuni Care e como eles interagem com a plataforma.

Seu objetivo é orientar todas as decisões relacionadas a:

- Desenvolvimento;

- UX/UI;

- Inteligência Artificial;

- Marketing;

- Funcionalidades;

- Suporte;

- Evolução do produto.

Toda nova funcionalidade deverá responder à seguinte pergunta:

"Ela melhora a experiência de pelo menos uma persona do Hazuni Care?"

16.2 O que é uma Persona?

Uma persona é uma representação fictícia, baseada em comportamentos e necessidades reais, utilizada para orientar o desenvolvimento do produto.

Ela não representa uma pessoa específica, mas um conjunto de características comuns entre usuários.

16.3 Persona 01 — Estudante

Perfil

- Idade aproximada: 16 a 30 anos

- Utiliza computador e celular diariamente

- Busca organização e produtividade

- Possui pouco tempo para organizar materiais

Objetivos

- Criar resumos;

- Organizar cronogramas;

- Produzir documentos;

- Utilizar IA para estudos;

- Centralizar informações.

Dores

- Muitos aplicativos diferentes;

- Perda de arquivos;

- Falta de organização;

- Dificuldade para revisar conteúdos.

Como o Hazuni Care ajuda

- Centraliza documentos;

- Permite conversar com a Hazuni IA;

- Organiza tarefas;

- Facilita pesquisas internas.

16.4 Persona 02 — Profissional

Perfil

- Atua em empresas ou como autônomo;

- Trabalha diariamente com informações;

- Necessita produtividade.

Objetivos

- Organizar documentos;

- Criar relatórios;

- Gerenciar informações;

- Automatizar tarefas repetitivas.

Dores

- Retrabalho;

- Excesso de ferramentas;

- Informações espalhadas.

Solução

O Hazuni Care concentra essas atividades em uma única plataforma.

16.5 Persona 03 — Desenvolvedor

Perfil

- Trabalha com tecnologia;

- Cria sistemas;

- Produz documentação técnica.

Objetivos

- Organizar projetos;

- Criar documentação;

- Estruturar ideias;

- Utilizar IA como apoio.

Necessidades

- Organização;

- Rapidez;

- Clareza;

- Histórico de trabalho.

16.6 Persona 04 — Administrador

Perfil

Responsável pela gestão da plataforma.

Objetivos

- Gerenciar usuários;

- Acompanhar indicadores;

- Configurar o sistema;

- Manter segurança.

Necessidades

- Painéis claros;

- Auditoria;

- Relatórios;

- Controle de permissões.

16.7 Persona 05 — Usuário Premium

Perfil

Usuário que busca recursos avançados.

Expectativas

- Mais funcionalidades;

- Maior produtividade;

- Recursos exclusivos;

- Melhor personalização.

16.8 Jornada do Usuário

Etapa 1

Conhecimento

Descobre o Hazuni Care

↓

Visita a página inicial

↓

Conhece o projeto

Etapa 2

Cadastro

Cadastro

↓

Validação

↓

Conta criada

Etapa 3

Primeiro Login

Login

↓

Home

↓

Tour opcional

↓

Primeiras ações

Etapa 4

Descoberta

O usuário explora:

- Home;

- Hazuni IA;

- Perfil;

- Configurações;

- Documentos.

Etapa 5

Uso Contínuo

Entrar

↓

Utilizar IA

↓

Criar conteúdos

↓

Organizar informações

↓

Salvar trabalho

16.9 Jornada da Hazuni IA

Pergunta

↓

Análise

↓

Processamento

↓

Resposta

↓

Feedback

↓

Melhoria contínua

16.10 Pontos de Atrito

Problemas comuns que devem ser evitados:

- Interface complicada;

- Muitos cliques;

- Mensagens confusas;

- Lentidão;

- Navegação inconsistente;

- Excesso de informações.

16.11 Objetivos de UX

O usuário deve conseguir:

- Encontrar rapidamente o que procura;

- Compreender as funcionalidades;

- Concluir tarefas com poucos passos;

- Sentir consistência em toda a aplicação.

16.12 Mapa de Empatia

O usuário pensa

- Como posso ser mais produtivo?

- Onde está minha informação?

- Como organizar meu trabalho?

O usuário sente

- Falta de tempo;

- Sobrecarga de informações;

- Necessidade de praticidade.

O usuário faz

- Pesquisa;

- Cria documentos;

- Organiza tarefas;

- Consulta a IA.

O usuário espera

- Rapidez;

- Clareza;

- Segurança;

- Organização.

16.13 Objetivos da Interface

A interface deverá transmitir:

- Simplicidade;

- Confiança;

- Modernidade;

- Organização;

- Consistência visual.

16.14 Fluxo Ideal de Navegação

Login

↓

Home

↓

Pesquisa

↓

Hazuni IA

↓

Documentos

↓

Dashboard

↓

Perfil

O usuário deve conseguir retornar à Home a qualquer momento.

16.15 Critérios de Boa Experiência

Uma funcionalidade será considerada adequada quando:

- Exigir poucos passos;

- Possuir linguagem clara;

- Apresentar feedback ao usuário;

- Permitir recuperação de erros quando possível.

16.16 Acessibilidade

O Hazuni Care deverá considerar:

- Navegação por teclado;

- Contraste adequado;

- Textos legíveis;

- Ícones compreensíveis;

- Compatibilidade com leitores de tela quando possível.

16.17 Indicadores de UX

A equipe poderá acompanhar:

- Tempo para concluir tarefas;

- Taxa de abandono de fluxos;

- Uso das funcionalidades;

- Frequência de retorno dos usuários;

- Feedback qualitativo.

16.18 Evolução da Experiência

Versão 1.0

- Interface limpa;

- Navegação simples;

- IA integrada.

Versão 2.0

- Personalização ampliada;

- Sugestões inteligentes;

- Fluxos adaptativos.

Versão 3.0

- Experiência contextual;

- Recomendações mais avançadas;

- Integrações ampliadas.

16.19 Princípios para Novas Funcionalidades

Antes de adicionar qualquer recurso, verificar:

- Resolve um problema real?

- É simples de usar?

- Mantém a consistência do sistema?

- Não aumenta a complexidade sem necessidade?

- Agrega valor ao usuário?

16.20 Conclusão

As personas e jornadas documentadas neste capítulo orientam o desenvolvimento centrado no usuário. Elas ajudam a manter o foco nas necessidades reais dos diferentes perfis e servem como base para decisões de design, engenharia e evolução do Hazuni Care.

CAPÍTULO 17

PLANO ESTRATÉGICO DE MONETIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Versão: 1.0
Status: Documento Oficial de Estratégia Comercial

17.1 Objetivo

Este documento estabelece a estratégia financeira do Hazuni Care, definindo como o projeto poderá ser sustentável no longo prazo.

Os objetivos são:

- Garantir recursos para evolução da plataforma;

- Financiar infraestrutura e desenvolvimento;

- Manter uma versão gratuita útil para todos os usuários;

- Oferecer recursos avançados por meio de planos pagos, quando fizer sentido.

17.2 Filosofia de Monetização

O princípio do Hazuni Care é:

A monetização deve existir para sustentar o projeto, sem prejudicar a experiência do usuário.

Isso significa que funcionalidades essenciais permanecerão acessíveis, enquanto recursos avançados poderão compor planos Premium.

17.3 Modelo de Negócio

O modelo principal sugerido é Freemium, composto por três níveis:

HAZUNI CARE

                     │

        ┌────────────┼────────────┐

        │            │            │

      Gratuito     Premium     Empresarial

17.4 Plano Gratuito

Recursos sugeridos

- Cadastro;

- Login;

- Perfil;

- Hazuni IA com limites definidos;

- Organização de documentos;

- Configurações básicas;

- Histórico essencial.

Objetivo

Permitir que qualquer pessoa conheça e utilize a plataforma.

17.5 Plano Premium

Recursos adicionais

- Maior capacidade de uso da IA;

- Organização avançada;

- Modelos exclusivos;

- Dashboard ampliado;

- Recursos de produtividade;

- Sincronizações futuras;

- Personalizações avançadas.

Público

Usuários que utilizam a plataforma com frequência e desejam funcionalidades adicionais.

17.6 Plano Empresarial (Futuro)

Voltado para organizações que necessitem de:

- Gestão de equipes;

- Painéis administrativos;

- Controle de permissões;

- Relatórios consolidados;

- Recursos personalizados.

17.7 Fontes de Receita

Possíveis fontes incluem:

- Assinaturas;

- Licenciamento empresarial;

- Recursos adicionais opcionais;

- Serviços especializados;

- Integrações corporativas.

A adoção de cada fonte deverá ser avaliada conforme a evolução do projeto.

17.8 Estrutura Conceitual dos Planos

| Recurso | Gratuito | Premium | Empresarial |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadastro | ✅ | ✅ | ✅ |
| Hazuni IA | ✅ | ✅ Recursos ampliados | ✅ |
| Perfil | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboard | Básico | Avançado | Completo |
| Administração | ❌ | ❌ | ✅ |
| Recursos exclusivos | ❌ | ✅ | ✅ |

17.9 Política de Evolução

A versão gratuita continuará funcional e útil.

Novos recursos poderão seguir três categorias:

Categoria A

Disponíveis para todos.

Categoria B

Disponíveis para usuários Premium.

Categoria C

Disponíveis apenas em soluções corporativas.

17.10 Estratégia de Crescimento

Fase 1

Construção do produto.

Fase 2

Validação com usuários.

Fase 3

Expansão das funcionalidades.

Fase 4

Consolidação do modelo Premium.

Fase 5

Expansão para soluções empresariais.

17.11 Estrutura de Custos

Entre os principais custos previstos estão:

- Infraestrutura;

- Hospedagem;

- Banco de dados;

- Desenvolvimento;

- Testes;

- Design;

- Documentação;

- Suporte;

- Monitoramento.

Os valores dependerão da escala e das tecnologias adotadas.

17.12 Indicadores Financeiros

Acompanhamento sugerido:

- Crescimento de usuários;

- Taxa de retenção;

- Conversão para planos pagos;

- Utilização dos recursos;

- Custos operacionais;

- Disponibilidade da plataforma.

17.13 Estratégia de Fidelização

O objetivo é incentivar o retorno contínuo dos usuários por meio de:

- Atualizações frequentes;

- Boa experiência de uso;

- Organização eficiente;

- Evolução da Hazuni IA;

- Novos recursos úteis.

17.14 Política de Expansão

A evolução do Hazuni Care deverá ocorrer de forma gradual.

Protótipo

↓

MVP

↓

Beta

↓

Versão 1.0

↓

Versão 2.0

↓

Ecossistema Hazuni

17.15 Possíveis Recursos Futuros

- Modelos inteligentes;

- Biblioteca de documentos;

- Ferramentas colaborativas;

- Integrações externas;

- Plugins;

- Automatizações;

- Recursos analíticos.

A implementação dependerá das prioridades do projeto e da validação com os usuários.

17.16 Princípios Comerciais

Toda estratégia comercial deverá respeitar:

- Transparência;

- Clareza das funcionalidades;

- Respeito às escolhas do usuário;

- Comunicação objetiva sobre planos e recursos.

17.17 Critérios para Criação de Novos Planos

Antes de criar um novo plano, avaliar:

- Existe demanda?

- O recurso agrega valor?

- A manutenção é viável?

- O modelo é sustentável?

- A experiência do usuário permanece positiva?

17.18 Metas Estratégicas

Curto prazo

- Concluir o desenvolvimento do MVP;

- Consolidar a arquitetura;

- Validar a experiência.

Médio prazo

- Expandir funcionalidades;

- Estruturar recursos avançados;

- Ampliar a base de usuários.

Longo prazo

- Tornar o Hazuni Care uma plataforma completa de produtividade e assistência inteligente.

17.19 Visão de Sustentabilidade

A sustentabilidade do projeto depende de três pilares:

Tecnologia

↓

Usuários

↓

Receita sustentável

↓

Evolução contínua

O equilíbrio entre esses pilares é essencial para a continuidade do Hazuni Care.

17.20 Conclusão

O Plano Estratégico de Monetização estabelece uma visão de longo prazo para a sustentabilidade do Hazuni Care. Seu foco é permitir a evolução contínua da plataforma, conciliando inovação, experiência do usuário e viabilidade financeira.

CAPÍTULO 18

PLANO DIRETOR DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Versão: 1.0
Status: Documento Oficial de Segurança
Classificação: Estratégico

18.1 Apresentação

A segurança da informação é um dos pilares fundamentais do Hazuni Care. Toda a arquitetura da plataforma deverá ser concebida considerando a proteção dos dados, a continuidade dos serviços e a confiança dos usuários.

Este documento estabelece as diretrizes de segurança que deverão orientar o desenvolvimento, a operação e a evolução do sistema.

18.2 Objetivos

O Plano Diretor de Segurança tem como objetivos:

- Proteger informações;

- Garantir integridade dos dados;

- Garantir disponibilidade dos serviços;

- Reduzir riscos operacionais;

- Padronizar controles de segurança;

- Facilitar auditorias e melhorias contínuas.

18.3 Princípios Fundamentais

Toda decisão relacionada à segurança deverá considerar:

Confidencialidade

Somente pessoas autorizadas poderão acessar determinadas informações.

Integridade

Os dados não deverão ser alterados indevidamente.

Disponibilidade

Os serviços deverão permanecer acessíveis sempre que possível.

Autenticidade

O sistema deverá validar a identidade dos usuários e dos serviços integrados.

Rastreabilidade

Eventos relevantes deverão ser registrados para possibilitar análises e auditorias.

18.4 Arquitetura Conceitual de Segurança

Usuário
                    │
                    ▼
        Autenticação e Sessão
                    │
                    ▼
        Controle de Permissões
                    │
                    ▼
           Regras de Negócio
                    │
                    ▼
          Camada de Serviços
                    │
                    ▼
            Banco de Dados
                    │
                    ▼
        Logs e Auditoria Segura

18.5 Controle de Acesso

O acesso deverá seguir o princípio do menor privilégio, ou seja:

Cada usuário terá acesso apenas aos recursos necessários para o seu perfil.

Perfis previstos

- Visitante

- Usuário

- Moderador

- Administrador

Novos perfis poderão ser criados futuramente.

18.6 Autenticação

O sistema deverá prever mecanismos como:

- Login por e-mail e senha;

- Recuperação segura de acesso;

- Encerramento de sessão;

- Renovação controlada de sessão.

Em versões futuras, poderão ser adicionados métodos complementares, como autenticação multifator.

18.7 Gerenciamento de Sessões

Cada sessão deverá possuir informações como:

- Identificador;

- Horário de criação;

- Última atividade;

- Estado da sessão.

O sistema deverá encerrar sessões inválidas ou expiradas conforme a política definida.

18.8 Política de Senhas

A plataforma deverá incentivar boas práticas, como:

- Senhas fortes;

- Não reutilização de credenciais em diferentes serviços;

- Atualização periódica quando necessário.

A política específica poderá evoluir conforme a maturidade do sistema.

18.9 Proteção de Dados

Os dados armazenados deverão ser classificados conforme sua criticidade.

Dados Públicos

Informações destinadas à divulgação.

Dados Internos

Informações operacionais do sistema.

Dados Restritos

Informações acessíveis apenas mediante autorização.

Dados Sensíveis

Quando existirem, deverão receber proteção adicional e tratamento compatível com a legislação aplicável.

18.10 Registro de Eventos

O sistema deverá registrar eventos relevantes, tais como:

- Autenticação;

- Alteração de permissões;

- Atualização de configurações críticas;

- Operações administrativas;

- Falhas relevantes.

Esses registros deverão apoiar auditorias e investigações técnicas.

18.11 Auditoria

Toda auditoria deverá buscar responder:

- O que ocorreu?

- Quando ocorreu?

- Qual recurso foi afetado?

- Qual perfil executou a ação?

- Qual foi o resultado?

18.12 Segurança das APIs

As integrações deverão observar princípios como:

- Autenticação adequada;

- Validação das entradas;

- Tratamento consistente de erros;

- Controle de permissões.

18.13 Segurança do Banco de Dados

Boas práticas incluem:

- Controle de acesso;

- Backups;

- Monitoramento;

- Registro de operações relevantes;

- Estratégias de recuperação.

18.14 Segurança da Hazuni IA

A Hazuni IA deverá:

- Respeitar permissões do sistema;

- Utilizar apenas os dados necessários para a funcionalidade solicitada;

- Não executar ações críticas automaticamente sem confirmação adequada.

18.15 Gestão de Riscos

O projeto deverá manter um processo contínuo de identificação e tratamento de riscos.

Exemplos:

| Risco | Estratégia |
| --- | --- |
| Falha de infraestrutura | Plano de contingência |
| Erro operacional | Procedimentos documentados |
| Crescimento da demanda | Arquitetura escalável |
| Integrações indisponíveis | Tratamento de falhas |

18.16 Continuidade do Negócio

O Hazuni Care deverá prever procedimentos para manter ou restabelecer suas operações em situações adversas.

Objetivos:

- Minimizar indisponibilidades;

- Preservar dados;

- Retomar serviços com segurança.

18.17 Plano de Recuperação

Fluxo conceitual:

Incidente

↓

Identificação

↓

Avaliação

↓

Resposta

↓

Recuperação

↓

Validação

↓

Retorno à operação

↓

Análise pós-incidente

18.18 Atualizações de Segurança

Toda atualização deverá seguir um processo controlado:

- Planejamento;

- Testes;

- Homologação;

- Publicação;

- Monitoramento.

18.19 Capacitação da Equipe

A equipe do projeto deverá manter conhecimento atualizado sobre:

- Desenvolvimento seguro;

- Gestão de riscos;

- Proteção de dados;

- Boas práticas de engenharia.

18.20 Checklist de Segurança

Antes da liberação de uma nova versão, verificar:

- ✅ Controle de acesso;

- ✅ Autenticação funcionando;

- ✅ Permissões revisadas;

- ✅ Logs operacionais ativos;

- ✅ Backup validado;

- ✅ Testes concluídos;

- ✅ Documentação atualizada.

18.21 Indicadores de Segurança

Acompanhamento sugerido:

- Número de incidentes;

- Tempo médio de resposta;

- Tempo médio de recuperação;

- Cobertura de testes;

- Disponibilidade da plataforma;

- Quantidade de vulnerabilidades corrigidas.

18.22 Visão Estratégica

A segurança não deve ser tratada como um módulo isolado, mas como uma característica presente em toda a plataforma:

Planejamento

↓

Arquitetura

↓

Desenvolvimento

↓

Testes

↓

Implantação

↓

Monitoramento

↓

Melhoria Contínua

18.23 Conclusão

O Plano Diretor de Segurança da Informação estabelece as bases para uma plataforma confiável e preparada para crescer de forma sustentável. A aplicação consistente dessas diretrizes contribuirá para proteger usuários, dados e serviços, fortalecendo a qualidade e a credibilidade do Hazuni Care.

CAPÍTULO 19

PROGRAMA OFICIAL DE PRIVACIDADE E CONFORMIDADE

Versão: 1.0
Status: Documento Oficial de Governança de Dados
Classificação: Estratégico

19.1 Apresentação

O Hazuni Care foi concebido para ser uma plataforma centrada no usuário. Dessa forma, o tratamento de informações deverá respeitar princípios de transparência, segurança e responsabilidade.

Este documento estabelece as diretrizes de privacidade e governança de dados que deverão orientar todas as funcionalidades do sistema.

19.2 Objetivos

O Programa Oficial de Privacidade possui os seguintes objetivos:

- Garantir tratamento responsável das informações;

- Definir regras para coleta e utilização de dados;

- Promover transparência;

- Estabelecer responsabilidades internas;

- Apoiar a conformidade com legislações aplicáveis.

19.3 Princípios

Toda funcionalidade deverá observar os seguintes princípios:

Transparência

O usuário deverá compreender quais informações são utilizadas e para qual finalidade.

Necessidade

Somente deverão ser utilizados os dados necessários para a funcionalidade correspondente.

Segurança

As informações deverão receber proteção adequada durante armazenamento e processamento.

Responsabilidade

Cada módulo do sistema deverá possuir regras claras sobre o tratamento das informações.

Evolução Contínua

As políticas poderão ser revisadas conforme evolução tecnológica e normativa.

19.4 Governança de Dados

A governança de dados do Hazuni Care será baseada na seguinte estrutura:

Dados

                  │

        ┌─────────┼─────────┐

        │         │         │

     Coleta   Utilização   Armazenamento

        │         │         │

        └─────────┼─────────┘

                  │

             Auditoria

                  │

                  ▼

             Descarte/Arquivamento

19.5 Classificação das Informações

As informações poderão ser classificadas em quatro categorias.

Pública

Informações destinadas à divulgação.

Interna

Informações utilizadas pelo funcionamento da plataforma.

Restrita

Informações acessíveis apenas por usuários autorizados.

Crítica

Informações que exigem controles adicionais devido ao seu impacto operacional.

19.6 Ciclo de Vida dos Dados

Criação

↓

Validação

↓

Utilização

↓

Atualização

↓

Arquivamento

↓

Descarte

Cada etapa deverá possuir procedimentos documentados.

19.7 Coleta de Informações

Toda coleta deverá observar:

- Finalidade definida;

- Clareza para o usuário;

- Organização;

- Possibilidade de atualização quando aplicável.

19.8 Utilização das Informações

As informações coletadas deverão ser utilizadas apenas para finalidades compatíveis com o funcionamento do Hazuni Care e com as escolhas do usuário.

19.9 Compartilhamento

Caso existam integrações com serviços externos, o compartilhamento de informações deverá seguir políticas claras e documentadas.

Sempre que possível, o usuário deverá ser informado sobre a natureza dessas integrações.

19.10 Armazenamento

O sistema deverá buscar:

- Integridade;

- Disponibilidade;

- Organização;

- Rastreabilidade.

A estratégia técnica poderá variar conforme a arquitetura adotada.

19.11 Atualização das Informações

O usuário deverá possuir mecanismos para atualizar seus dados quando aplicável.

Fluxo:

Usuário

↓

Solicitação

↓

Validação

↓

Atualização

↓

Registro

19.12 Exclusão e Arquivamento

Quando tecnicamente possível, recomenda-se distinguir:

Arquivamento

Mantém o registro para finalidades administrativas ou históricas.

Exclusão

Remove ou torna indisponível o dado conforme a política definida para o sistema.

19.13 Direitos do Usuário

O projeto deverá buscar oferecer mecanismos para que o usuário possa:

- Consultar informações do seu perfil;

- Atualizar dados;

- Gerenciar preferências disponíveis;

- Conhecer as políticas da plataforma.

Outros mecanismos poderão ser incorporados conforme a evolução do projeto e das exigências legais.

19.14 Consentimento

Quando uma funcionalidade depender de autorização específica do usuário, essa autorização deverá ser apresentada de forma clara e objetiva.

19.15 Retenção de Dados

Cada categoria de informação deverá possuir uma política própria de retenção, levando em consideração:

- Necessidade operacional;

- Continuidade do serviço;

- Requisitos legais aplicáveis;

- Finalidade do tratamento.

19.16 Auditoria de Privacidade

A auditoria deverá verificar:

- Conformidade dos processos;

- Tratamento adequado das informações;

- Atualização das políticas;

- Registro de operações relevantes.

19.17 Gestão de Incidentes

Fluxo recomendado:

Identificação

↓

Análise

↓

Classificação

↓

Resposta

↓

Correção

↓

Validação

↓

Registro

↓

Melhoria

19.18 Política para a Hazuni IA

A Hazuni IA deverá:

- Operar dentro das permissões do sistema;

- Utilizar apenas os dados necessários para responder às solicitações;

- Respeitar as configurações e escolhas do usuário;

- Seguir as políticas gerais de segurança e privacidade do projeto.

19.19 Responsabilidades

Equipe de Desenvolvimento

- Implementar funcionalidades conforme as políticas do projeto.

Administração

- Gerenciar configurações e processos administrativos.

Usuário

- Manter suas informações atualizadas quando aplicável;

- Utilizar a plataforma de acordo com os termos estabelecidos.

19.20 Indicadores de Governança

Sugestões de acompanhamento:

- Atualização das políticas;

- Número de incidentes registrados;

- Tempo médio de tratamento de incidentes;

- Revisões concluídas;

- Cobertura de auditorias.

19.21 Plano de Revisão

Este documento deverá ser revisado:

- Em novas versões relevantes do sistema;

- Após alterações significativas na arquitetura;

- Quando houver mudanças regulatórias que impactem o projeto.

19.22 Visão Estratégica

Planejamento

↓

Coleta

↓

Utilização

↓

Proteção

↓

Auditoria

↓

Melhoria Contínua

A governança de dados deve acompanhar todo o ciclo de vida das informações.

19.23 Conclusão

O Programa Oficial de Privacidade e Conformidade estabelece as diretrizes para uma gestão responsável das informações no Hazuni Care. Ele complementa as políticas de segurança do projeto e fornece uma base para o desenvolvimento sustentável e transparente da plataforma.

CAPÍTULO 20

PLANO OFICIAL DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS, BACKUP E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES

Versão: 1.0
Status: Documento Oficial de Infraestrutura e Operação
Classificação: Estratégico

20.1 Apresentação

O Hazuni Care foi projetado para ser uma plataforma de longo prazo. Para garantir sua continuidade, é necessário estabelecer procedimentos que permitam manter ou restaurar as operações diante de falhas técnicas, indisponibilidades ou outros incidentes.

Este documento define a estratégia de continuidade operacional e recuperação da plataforma.

20.2 Objetivos

O Plano de Continuidade tem como objetivos:

- Reduzir períodos de indisponibilidade;

- Proteger informações essenciais;

- Garantir recuperação organizada das operações;

- Definir responsabilidades em situações críticas;

- Padronizar procedimentos de resposta.

20.3 Princípios

Toda estratégia deverá observar:

- Continuidade;

- Simplicidade;

- Organização;

- Documentação;

- Melhoria contínua.

20.4 Arquitetura Conceitual

Plataforma

                       │

                       ▼

             Monitoramento Contínuo

                       │

                       ▼

          Identificação de Incidentes

                       │

                       ▼

             Avaliação do Impacto

                       │

                       ▼

              Plano de Resposta

                       │

                       ▼

               Recuperação

                       │

                       ▼

            Validação das Operações

                       │

                       ▼

              Retorno Normal

20.5 Classificação dos Incidentes

Nível 1 — Baixo Impacto

Exemplos:

- Pequenas falhas visuais;

- Problemas pontuais sem impacto geral.

Nível 2 — Médio Impacto

Exemplos:

- Indisponibilidade parcial;

- Lentidão significativa;

- Erros em módulos específicos.

Nível 3 — Alto Impacto

Exemplos:

- Paralisação de serviços principais;

- Falhas de autenticação em larga escala;

- Indisponibilidade do banco de dados.

Nível 4 — Crítico

Exemplos:

- Interrupção total da plataforma;

- Perda significativa de infraestrutura;

- Eventos que impeçam o funcionamento global do sistema.

20.6 Fluxo Oficial de Resposta

Incidente

↓

Detecção

↓

Classificação

↓

Comunicação Interna

↓

Resposta Técnica

↓

Recuperação

↓

Validação

↓

Encerramento

↓

Relatório Final

20.7 Estratégia de Backup

A política de backup deverá considerar:

- Frequência adequada ao tipo de dado;

- Verificação periódica da integridade dos backups;

- Controle de versões quando aplicável;

- Documentação dos procedimentos.

20.8 Tipos de Backup

Backup Completo

Armazena uma cópia integral das informações definidas pela política do sistema.

Backup Incremental

Armazena apenas alterações ocorridas desde a última execução compatível.

Backup Diferencial

Armazena alterações acumuladas desde o último backup completo.

20.9 Processo Conceitual de Backup

Dados

↓

Validação

↓

Backup

↓

Verificação

↓

Armazenamento

↓

Monitoramento

20.10 Recuperação

O processo de recuperação deverá ocorrer de forma organizada:

- Identificação;

- Avaliação;

- Preparação do ambiente;

- Restauração;

- Validação;

- Liberação para operação.

20.11 Continuidade Operacional

Mesmo durante incidentes, o objetivo será preservar as funcionalidades mais importantes da plataforma.

Prioridades sugeridas:

- Autenticação;

- Banco de dados;

- Hazuni IA;

- Perfil do usuário;

- Documentos;

- Recursos complementares.

20.12 Plano de Comunicação

Durante incidentes relevantes, recomenda-se definir procedimentos internos para:

- Registrar o evento;

- Informar a equipe responsável;

- Atualizar o andamento da recuperação;

- Documentar as ações executadas.

20.13 Registro Pós-Incidente

Cada ocorrência deverá gerar um relatório contendo:

- Data;

- Hora;

- Descrição;

- Impacto;

- Medidas adotadas;

- Resultado;

- Recomendações.

20.14 Gestão de Riscos

A equipe deverá manter um processo contínuo de identificação e tratamento de riscos.

Exemplo:

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Falha de infraestrutura | Redundância e monitoramento |
| Erro operacional | Procedimentos documentados |
| Crescimento inesperado | Escalabilidade planejada |
| Falha em integração | Tratamento de exceções e contingência |

20.15 Estratégia de Redundância

Sempre que tecnicamente e financeiramente viável, recomenda-se:

- Serviços redundantes;

- Armazenamento redundante;

- Monitoramento contínuo;

- Procedimentos de recuperação documentados.

20.16 Testes do Plano

O plano deverá ser revisado e testado periodicamente.

Objetivos:

- Validar procedimentos;

- Identificar melhorias;

- Reduzir riscos operacionais.

20.17 Indicadores

Sugestões de acompanhamento:

- Tempo médio de resposta;

- Tempo médio de recuperação;

- Disponibilidade da plataforma;

- Quantidade de incidentes;

- Taxa de sucesso das restaurações.

20.18 Checklist de Recuperação

Antes do retorno à operação:

- ✅ Ambiente preparado;

- ✅ Dados restaurados;

- ✅ Serviços principais validados;

- ✅ Autenticação funcionando;

- ✅ Banco de dados validado;

- ✅ Monitoramento ativo;

- ✅ Registro do incidente concluído.

20.19 Evolução da Estratégia

Fase 1

Procedimentos básicos documentados.

Fase 2

Automação de processos.

Fase 3

Monitoramento inteligente.

Fase 4

Recuperação altamente automatizada.

20.20 Fluxo Estratégico

Planejamento

↓

Prevenção

↓

Monitoramento

↓

Incidente

↓

Resposta

↓

Recuperação

↓

Análise

↓

Melhoria Contínua

20.21 Visão de Longo Prazo

A continuidade do Hazuni Care dependerá de:

- Arquitetura modular;

- Processos documentados;

- Equipe preparada;

- Monitoramento constante;

- Evolução contínua das práticas operacionais.

20.22 Conclusão

O Plano Oficial de Continuidade de Negócios, Backup e Recuperação de Desastres estabelece uma estrutura para preservar a disponibilidade e a confiabilidade do Hazuni Care. Sua aplicação permitirá reduzir impactos operacionais e fortalecer a capacidade de recuperação da plataforma diante de eventos inesperados.